Załącznik nr 2 do SWZ – Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Umowa zostanie uzupełniona zgodnie z ofertą wykonawcy

UMOWA …………………………….

zawarta w Katowicach w dniu _______ pomiędzy:

Akademią Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, 40 – 065 Katowice, NIP 6340195342, REGON 000327882, BDO 000045919, reprezentowaną przez:

………………………………………………

zwaną dalej Zamawiającym

a

[w przypadku spółek handlowych]

………………….. z siedzibą w ………………, przy ul. ………………., kod …–….., zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ……………, …. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: ………………, o kapitale zakładowym w wysokości ……………………… PLN, będącą podatnikiem VAT, NIP: …………….., REGON: ……………………, Zarząd w składzie: ………………., reprezentowaną przez:

………………………………………………………….

[w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą]

……………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………….. z siedzibą w ………………., przy ul. ………………., kod …– ……, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zam. w ……………………….., przy ul. …………………………, kod ….–……, NIP: …………………, REGON: ……………………., PESEL …………………….,

[w przypadku spółek cywilnych]

..................................................., zam. w ………………………….., przy ul. ……………………….., kod …–…, PESEL: …….…….. i ..........................................., zam. w ………………………, przy ul. …………………………, kod …–….., PESEL: ……..…….., prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ............................................ z siedzibą w ..........................., przy ul. ............................, kod …–…., NIP: ......................, REGON: ……………….,……, wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowanymi przez:

………………………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą

zwanymi łącznie dalej Stronami, a każda z osobna Stroną

W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp na wykonanie zadania pn. „Roboty budowlane polegające na modernizacji pomieszczeń użytkowych w związku z przekształceniem ich na funkcję biurową” oraz wyłonieniem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej, Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY.

- Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń użytkowych w budynku AWF Katowice przy ul. Mikołowskiej 72b w związku z przekształceniem ich na funkcję biurową stanowiących przedmiot zamówienia publicznego (dalej „roboty”, „przedmiot zamówienia” lub „przedmiot umowy”), obejmujących w szczególności:

- Demontaż przeszkleń i zaślepienie otworów płytą G-K

- Skucie glazury z posadzek

- Miejscowa naprawa posadzek

- Wykucie otworów drzwiowych i montaż drzwi

- Miejscowa naprawa spękań i ubytków tynków ścian

- Wykonanie warstwy wyrównawczej na posadzkach, gr. Do 10 mm

- Wykonanie wewnętrznych ścian w technologii lekkiej płyt GKB z wypełnieniem z wełny np. Knauf W111/CW75/300/Zwykła A13

- Wykonanie przedścianki z płyt GKF na ruszcie stalowym, ściana o odporności ogniowej EI 60, np. Knauf W626 CW50/płyta ogniochronna

- Wykonanie gładzi szpachlowych na powierzchni ścian

- Gruntowanie i malowanie powierzchni ścian farbą lateksową

- Wykonanie sufitu rewizyjnego 60x60 typu Amstrong

- Ułożenie instalacji elektrycznej wraz z zabezpieczeniem w TR wg. projektu

- Ułożenie instalacji niskoprądowej w kategorii 6A, wraz z zarobieniem przewodów na patch panelu w szafach krosowych wg. projektu

- Montaż klimatyzacji wg. projektu

- Wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego wg. projektu

- Ułożenie wykładziny dywanowej w kwadratach 60x60

- Zakup mebli (biurka, fotele obrotowe, szafy aktowe, kontenerki podblatowe, krzeseł, itp)

- Montaż żaluzji pionowych,

a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach określonych w § 9 Umowy.

- Wykonanie robót budowlano – montażowych w zakresie architektury, instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz zakup wyspecyfikowanych mebli biurowych winno zostać wykonane na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej stanowiącej zał. nr 6 do SWZ.

- Ilości poszczególnych robót w zakresie architektury, instalacji elektrycznej i sanitarnej w sposób szacunkowy wskazano w przedmiarach stanowiących załącznik nr 7 do SWZ.

- Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia w kolejności obowiązywania określają:

- niniejsza Umowa,

- załączniki do Umowy,

- SWZ wraz z załącznikami,

- oferta Wykonawcy.

- Budynek w jakim realizowane będą prace stanowiące przedmiot zamówienia jest przystosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób niepełnosprawnych.

- Dokumenty wymienione w ust. 4 należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy wskazanymi powyżej dokumentami, dokument wymieniony wyżej ma pierwszeństwo przed dokumentem wskazanym niżej.

- Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się szczegółowo z dokumentacją wskazaną w niniejszym ustępie i nie stwierdził jakichkolwiek nieprawidłowości, uchybień bądź wad wynikających w szczególności z naruszenia wymogów ustawowych lub zasad sztuki budowlanej, a także uznał ją za kompletną i wystarczającą do wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 2.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY.

- Wykonawca wykona roboty zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, przepisami prawa budowlanego i innymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, normami branżowymi (między innymi PN i EN), z zastosowaniem odpowiedniej technologii i sposobu prowadzenia prac, z uwzględnieniem przeznaczenia i cech szczególnych robót budowlanych tak, aby wykonane prace były kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć i ze szczególną starannością wynikającą z zawodowego charakteru działalności Wykonawcy.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §9 ust. 1 zobowiązuje się w szczególności do:

- utrzymywania miejsca wykonywania Robót w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci,

- uwzględniając, iż Roboty będą wykonywane na obiekcie czynnym, Zamawiający zastrzega sobie następujące uwarunkowania realizacyjne, które należy na bieżąco konsultować i uzgadniać z Zamawiającym lub wskazanym przedstawicielem Zamawiającego: kolejność realizacji Robót, godziny pracy, sposób zabezpieczenia miejsca prowadzenia Robót w treści Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego,

- terminowego wykonania Robót,

- wykonania Robót z najwyższą starannością, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru wykonywanej działalności, zasad sztuki budowlanej oraz z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa,

- codziennego sprzątania terenu prowadzenia Robót w celu utrzymania go w czystości przez cały okres prowadzenia Robót,

- wykonania innych obowiązków wynikających ze SWZ i załączników do SWZ.

- Zamawiający i jego pełnomocnicy są uprawnieni do przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie terminowości i jakości przygotowywania dokumentacji projektowej i prowadzonych Robót.

- Wszelkie materiały, urządzenia oraz sprzęt wykorzystywane przez Wykonawcę do wykonania Robót powinny spełniać wszelkie wymogi stawiane wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonawca jest zobowiązany przestawić na każde żądanie Wykonawcy: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, aprobatę techniczną lub inny równoważny dokument.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi na własny koszt badania lub kontrole materiałów, sprzętu lub urządzeń albo zaniecha korzystania z nich, jeżeli nie odpowiadają one wymogom stawianym przez Zamawiającego lub wymaganiom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

- Roboty, które ze względu na zastosowane materiały, bądź wykonanie nie będą odpowiadały obowiązującym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostaną przez Zamawiającego ani przyjęte ani wynagrodzone. Wykonawca jest w takim przypadku zobowiązany w zależności od żądania Zamawiającego, dokonać poprawy tych Robót, usunąć je lub wykonać na nowo.

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zaplecze techniczne niezbędne do realizacji niniejszej Umowy oraz posiada odpowiednią ilość wykwalifikowanych pracowników, zdolną do wykonania Robót objętych Umową.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania podczas wykonywania Robót przepisów BHP oraz przepisów przeciwpożarowych.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane ze swojej winy lub z winy swoich pracowników lub innych osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Robót od chwili protokolarnego przejęcia miejsca, w którym będą wykonywane Roboty (miejsce prowadzenia Robót).

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż ___________ zł (słownie: ___________) i zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie na w/w kwotę przez cały okres obowiązywania Umowy, jak również przez okres rękojmi i gwarancji. Aktualnie obowiązująca polisa stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 3 dni aktualnie obowiązującą polisę ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki. W przypadku braku przedstawienia takiego dokumentu lub nie przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy potrącając kwotę należną za jej zawarcie z wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w §9 ust. 1.

- Wykonawca nie później  niż 5 dni po zawarciu Umowy winien przedłożyć wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające w stosunku do każdej z zatrudnionych osób wymiar czasu i formę zatrudnienia (co najmniej na okres na jaki zawarta jest umowa). Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdym okresie realizacji Przedmiotu Umowy zwrócić się do Wykonawcy o przestawienie dokumentacji zatrudnienia wskazanych osób (umów o pracę lub innych dokumentów potwierdzających podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumentację w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nienaruszający przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej itp.).

- Wykonawca upoważnia …………………. do reprezentowania Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego i innych osób trzecich w sprawach dotyczących bieżącej realizacji zamówienia (Przedstawiciel Wykonawcy), który będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym lub wskazanym Przedstawicielem Zamawiającego.

- Zamawiający, Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia o usunięcie pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy, a także dalszego Podwykonawcy który pomimo udzielonego mu upomnienia w szczególności :

- uporczywie wykazuje rażący brak staranności,

- wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompletny lub niedbały,

- nie stosuje się do postanowień niniejszej Umowy,

- stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady bhp lub/oraz przepisy ppoż.

- Wykonawca zobowiązany jest stosować się do poleceń Zamawiającego, Przedstawiciela Zamawiającego mieszczących się w ramach obowiązujących w tym zakresie  przepisach prawa i postanowień zawartej Umowy.

- Prace objęte Przedmiotem Umowy, winny zostać wykonane z najwyższą starannością uwzględniającą zawodowy charakter wykonywanych czynności oraz najlepszą praktyką i wiedzą, a także w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia.

- Wykonawca zapewni prowadzenie Robót w sposób nieprowadzący do zniszczenia lub uszkodzenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na terenie budowy lub w jego pobliżu.

- Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska i gospodarki odpadami, w tym w szczególności zapewni zagospodarowanie odpadów powstałych w związku z realizacją Przedmiotu Umowy.

- Strony ustalają, że odpady powstałe w wyniku realizacji zamówienia są własnością Wykonawcy, który jest ich posiadaczem i wytwórcą oraz że zostaną usunięte przez Wykonawcę i poddane utylizacji na jego koszt. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia oraz do postępowania z odpadami zgodnie z posiadanymi decyzjami i obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca, przez ustanowionego Przedstawiciela, ma obowiązek systematycznego nanoszenia postępu wykonania Robót na Harmonogram Rzeczowo – Finansowy.

§ 3.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO.

- Zamawiający zobowiązuje się:

  - protokolarnie przekazać Wykonawcy miejsce prowadzenia Robót do 7 dni roboczych od podpisania Umowy.

  - dostarczyć Wykonawcy niezbędną dokumentację związaną z wykonaniem Robót, a będącą w posiadaniu Zamawiającego, w tym wszystkie załączniki do niniejszej Umowy,

  - zapewnić Wykonawcy nieprzerwany pobór wody i energii elektrycznej na potrzeby realizowanych Robót, począwszy od dnia przekazania Wykonawcy miejsca prowadzenia Robót,

  - terminowo przystąpić do odbioru końcowego,

  - współdziałać z Wykonawcą w podejmowaniu decyzji niezbędnych dla terminowej realizacji Umowy,

  - terminowo i na warunkach wynikających z niniejszej Umowy regulować płatności na rzecz Wykonawcy za należycie zrealizowane i odebrane Roboty.

- Zamawiający zobowiązuje się dołożyć w miarę swoich możliwości wszelkich starań w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu Robót. W szczególności Zamawiający jest zobowiązany do współdziałania z Wykonawcą w każdej fazie realizacji Robót, zgodnie z harmonogramem Rzeczowo-Finansowanym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, o ile jest to konieczne.

§ 4.

PODWYKONAWCY. *

*treść zostanie uzupełniona zgodnie z ofertą wykonawcy, a jeśli nie przewidziano wykonania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców zapisy zostaną wykreślone

- Zamawiający wyraża zgodę na realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców pod warunkiem:

- przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych z Podwykonawcą, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy oraz pod warunkiem nie zgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do jej postanowień, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,

- przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia o treści zgodnej z projektem umowy oraz pod warunkiem niezgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do jej postanowień, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo,

- przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w każdym przypadku, gdy wartość umowy będzie większa niż 50.000,00 PLN.

- Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmiany tych umów.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1, niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń, w terminach tam określonych, uważa się za akceptację przedłożonego projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że część Robót zostanie wykonana przez niżej wymienionych Podwykonawców:

- …………… – zakres realizacji: ………………………………………,

- …………… – zakres realizacji: ………………………………………

- Umowa z Podwykonawcą musi być zgodna z treścią SWZ, niniejszą Umową, oraz regulować co najmniej:

- zakres Robót powierzony podwykonawcy do wykonania, który winien być tożsamy z odpowiednim zakresem będącym Przedmiotem niniejszej Umowy,

- kwotę wynagrodzenia za wykonywane Roboty, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż kwota należna za te prace Wykonawcy i wynikająca z kosztorysu za dany zakres Robót,

- termin realizacji Robót pozwalający na terminowe wykonanie Robót będących Przedmiotem niniejszej Umowy, w szczególności termin ten nie może być dłuższy niż termin wynikający z niniejszej Umowy, Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego lub treści SWZ,

- zasady odbioru prac i warunki płatności, zgodne z treścią niniejszej Umowy,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

- klauzulę dotyczącą odstąpienia (rozwiązania) umowy z Podwykonawcą w przypadku odstąpienia (rozwiązania) niniejszej Umowy,

- oświadczenie Podwykonawcy, iż znana mu jest treść dokumentacji przetargowej dotyczącej niniejszego zamówienia oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczące uregulowań podwykonawstwa.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcami stosuje się postanowienia art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie z Podwykonawcami umów, których treść jest sprzeczna z treścią Umowy zawartej z Wykonawcą lub SWZ.

- Zamawiający dopuszcza zawarcie przez Podwykonawców umów z dalszymi Podwykonawcami. Do umów z dalszymi Podwykonawcami zapisy o umowach z podwykonawcami stosuje się odpowiednio.

- Powierzenie Podwykonawcom realizacji części Przedmiotu Umowy nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i jego pracowników tak, jak za własne.

- Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień niniejszej Umowy dotyczącej Podwykonawców upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców ustaleń Umowy, włącznie z odstąpieniem od Umowy z Wykonawcą z wyłącznej winy Wykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający według własnego uznania może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 5.

TERMINY I HARMONOGRAM ROBÓT.

- Wykonawca zobowiązuje się realizować Roboty zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, opracowanym w oparciu o dane zawarte w SWZ.

- Opracowany Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego w dniu podpisania umowy.

- Zamawiający w terminie do 5 dni wniesie zastrzeżenia/uwagi do przedstawionego Harmonogramu i przekaże je Wykonawcy, który uwzględni je i w ciągu 2 dni przedłoży Zamawiającemu ostateczną wersję Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego.

- Nieprzedłożenie Harmonogramu Rzeczowo-Finasowego do akceptacji Zamawiającego w dniu podpisania umowy traktowane będzie jako uchylenie się od podpisania umowy.

- Korespondencja w zakresie ustalania ostatecznej wersji Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego prowadzona będzie drogą mailową przez osoby wskazane w §14.

- Wykonawca przystąpi do wykonania Robót nie później niż w terminie 3 dni od daty przekazania miejsca prowadzenia Robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia opisanego w §1 ust. 1 do 2 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich przeszkodach mogących prowadzić do nieterminowego rozpoczęcia lub zakończenia Robót.

- W miarę potrzeb oraz postępu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego. Wszelkie zmiany Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego wymagają akceptacji Zamawiającego (udzielonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności).

- W przypadku istotnego opóźnienia Wykonawcy w stosunku do zakładanego tempa realizacji wynikającego z Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zintensyfikowania prac oraz przedstawienia informacji o środkach, których podjęcie umożliwi terminową realizację Robót wraz z wyznaczeniem Wykonawcy terminu do wprowadzenia zmian w Robotach. W przypadku, gdy w kolejnym miesięcznym okresie rozliczeniowym tempo wykonawstwa nie powróci do tempa zakładanego w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym (w szczególności, jeśli opóźnienie przekroczy 10% w stosunku do zakładanego postępu prac), Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie 10 dni od ostatniego dnia miesiąca rozliczeniowego następującego po miesiącu w którym opóźnienie nastąpiło.

- Zmiana Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego wymaga sporządzenia aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Termin zakończenia realizacji zamówienia oznacza moment zakończenia realizacji prac objętych przedmiotem zamówienia potwierdzony podpisaniem bezusterkowego protokołu odbioru robót. Termin zakończenia realizacji zamówienia może ulec przesunięciu z powodu zmian będących następstwem wstrzymania prac przez Zamawiającego.

- Zamawiający jest uprawniony do zawieszenia prac Wykonawcy na okres nie dłuższy niż łącznie 15 dni oraz jednostronnej zmiany obowiązującego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w tym poprzez przesunięcie lub wydłużenie wyszczególnionych w Harmonogramie Rzeczowo – Finansowym terminów wykonania prac. Wykonawcy nie przysługują z tych tytułów roszczenia, w tym w szczególności roszczenie o zwrot kosztów poniesionych w okresie zawieszenia, kosztów ogólnych budowy, kosztów przestojów oraz innych kosztów poniesionych w przesuniętych lub wydłużonych terminach wykonania prac, z zastrzeżeniem § 15. Wykonawca zabezpieczy wykonane prace na czas wstrzymania lub do czasu ich rozpoczęcia po przesunięciu. Zamawiający może polecić Wykonawcy zabezpieczenie wykonanych Robót na czas wstrzymania lub do czasu ich rozpoczęcia po przesunięciu wskazując sposób zabezpieczenia oraz odpowiedni termin do którego zabezpieczenie ma zostać wykonane.

§ 6.

ROBOTY DODATKOWE.

- W sytuacji, gdy w trakcie wykonywania Robót zaistnieje konieczność przeprowadzenia robót dodatkowych, nieobjętych niniejszą Umową, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie w terminie 3 dni od stwierdzenia takiej konieczności przedstawiając mu jednocześnie kosztorys cenowy robót dodatkowych.

- Zamawiający w terminie 3 dni od otrzymania informacji o konieczności wykonania robót dodatkowych wraz z kosztorysem cenowym Wykonawcy, dokona weryfikacji stanu faktycznego oraz przedłożonego kosztorysu i o wynikach weryfikacji poinformuje Wykonawcę.

- Przystąpienie przez Wykonawcę do wykonania robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej i pisemnej pod rygorem nieważności zgody Zamawiającego.

- Korespondencja dotycząca zakresu robót dodatkowych oraz ich wyceny będzie prowadzona pisemnie lub mailowo przez osoby wskazane w §14 Umowy.

- Roboty dodatkowe wykonane przez Wykonawcę bez ich uprzedniej i pisemnej akceptacji przez Zamawiającego nie będą podlegały sprawdzeniu ani zapłacie.

§ 7.

GWARANCJA. RĘKOJMIA ZA WADY.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie wady w Przedmiocie Umowy określonym w §1 ust. 1 Umowy, w szczególności, jeżeli Przedmiot Umowy, został wykonany w sposób niezgodny z ogólnie uznanymi regułami techniki budowlanej, roboty budowalne niezgodnie z dokumentacją projektową lub posiada wady zmniejszające ich wartość lub użyteczność lub wady uniemożliwiające korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, za których powstanie odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Długość okresu gwarancji wynosi …………..* i jest tożsamy z okresem rękojmi za wady. * zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą wykonawcy

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się osobno dla dokumentacji projektowej i robót budowlanych i rozpoczyna z datą podpisania przez Strony ostatecznego bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji i Robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu, dokumenty oświadczeń gwarancyjnych Producentów wszelkich sprzętów i urządzeń dostarczonych, a także zamontowanych w ramach realizacji zadania.

- W okresie trwania Umowy Wykonawca przyjmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. Wykonawca winien wydać Zamawiającemu oświadczenia gwarancyjne producentów oraz inne dokumenty i certyfikaty w dniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

- W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o jej wystąpieniu.

- Wykonawca obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 od daty otrzymania wezwania do usunięcia wady – reakcja serwisowa.

- Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 25 dni od daty otrzymania wezwania – chyba, że usunięcie wad w tym terminie będzie niemożliwe z przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy. W takim przypadku Strony ustalą na piśmie inny technicznie możliwy termin usunięcia wady.

- W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia korzystanie z części lub całości Przedmiotu Umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki Wykonawca zobowiązany jest:

- przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania do usunięcia wady,

- usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 14 dni od chwili otrzymania wezwania do usunięcia wady – chyba, że usuniecie wad w tym terminie będzie niemożliwe z przyczyn, które nie leżą po stronie Wykonawcy.

- Usunięcie wad objętych gwarancją jest dokonywane bezpłatnie. Zamawiający nie ponosi także żadnych kosztów związanych z odebraniem i dostarczeniem Przedmiotu Umowy podlegającego naprawie.

- Zamawiający jest uprawniony na koszt i ryzyko Wykonawcy do wymiany wadliwego Przedmiotu Umowy na wolny od wad w następujących sytuacjach:

- jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji ujawni się wada, która uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Przedmiotu Umowy, a Wykonawca wady nie usunie,

- jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji naprawa Przedmiotu Umowy dokonywana była dwukrotnie i w okresie tym wada wystąpi ponownie.

- Na mocy art. 558 Kodeksu cywilnego rozszerzeniu ulegają uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na okres trwania udzielonych gwarancji.

- W razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji, bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem wezwania do usunięcia wady. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy wykonania obowiązków wynikających z gwarancji przez Wykonawcę albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

- W przypadku, jeżeli Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do usunięcia wad na podstawie przepisów o rękojmi za wady lub gwarancji jakości, wad tych nie usunie w terminie wskazanym w niniejszym paragrafie, zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonania zastępczego, należnych innemu podmiotowi, który wady te usunął na zlecenie Zamawiającego. W szczególności Zamawiający może skorzystać z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Termin rękojmi, jak i gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł korzystać z Przedmiotu Umowy.

- W przypadku, jeżeli Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do usunięcia wad na podstawie przepisów o rękojmi za wady lub gwarancji jakości, wad tych nie usunie w terminie wskazanym w wezwaniu uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonania zastępczego, należnych innemu podmiotowi, który wady te usunął na zlecenie Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. W szczególności Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzać przeglądy gwarancyjne. Jakiekolwiek wątpliwości co do ważności i zakresu udzielonej gwarancji nie zwalniają Wykonawcy od konieczności dokonywania przeglądów w okresie, na jaki została udzielona gwarancja.

- Normalne korzystanie, użytkowanie lub eksploatacja oraz bieżąca i drobna konserwacja przedmiotu zamówienia nie może powodować utraty uprawnień z udzielonej gwarancji.

- Wszelkie wątpliwości w treści instrukcji lub dokumentów odczytuje się na korzyść Zamawiającego.

§ 8.

ZASADY ODBIORU ROBÓT.

- Prawidłowa realizacja zamówienia i wykonanie Przedmiotu Umowy następować będzie w formie odbiorów, które będą przeprowadzane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych.

- Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą:

  - odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiorów częściowych, jeśli Strony ustalą takowe w Harmonogramie Rzeczowo Finansowym,

  - odbioru końcowego.

- Wykonawca każdorazowo zgłasza gotowość Robót do odbioru przedstawicielowi Zamawiającego, który w terminie do 3 dni potwierdza bądź odmawia potwierdzenia gotowości Robót do odbioru. Do czynności odbioru przystępuje się po uzyskaniu potwierdzenia gotowości Robót do odbioru.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszelkich wad, nieścisłości i braków Przedmiotu Umowy ujawnionych po jego odbiorze w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Z czynności odbioru każdorazowo sporządzony zostanie protokół zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru – podpisany przez Komisję odbioru.

- Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia

  - jeżeli zostanie stwierdzone, że Roboty budowlane będące przedmiotem odbioru nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, bądź wystąpienia wad, umożliwiających korzystanie z przedmiotu zamówienia, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór, wyznaczając Wykonawcy dodatkowy termin, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru,

  - jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to Zamawiający uprawniony jest do:

- żądania ponownego wykonania Robót,

- żądania obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do wartości stwierdzonej wady,

- zlecenia wykonania Robót podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może:

- od Umowy odstąpić z przyczyn zależnych od Wykonawcy z konsekwencjami finansowymi wymienionymi w odpowiednich paragrafach Umowy,

- żądać ponownego wykonania Robót,

- zlecić wykonanie Robót podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ponownego wykonania Robót wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu do wykonania Robót.

- Po usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru, zostanie sporządzony protokół z usunięcia wad w postaci załącznika do protokołu odbioru robót, potwierdzający usunięcie wszystkich wad. Protokół odbioru robót z załączonym protokołem z usunięcia wad  jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej.

§ 9.

WYNAGRODZENIE. ZASADY PŁATNOŚCI.

- Z tytułu należytej, terminowej i prawidłowej realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w całkowitej wysokości: …………………….. PLN (słownie: …………………….. złotych) netto + należny podatek VAT, tj. w kwocie brutto ______ PLN (słownie: __________).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje pełen zakres przedmiotu umowy, 
a także wszelkie koszty związane z wykonywaniem wszelkich innych czynności, których podjęcie jest niezbędne dla wykonania wynikających z Umowy obowiązków.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 uwzględnia wszystkie czynniki cenotwórcze związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, również te, które nie wynikają wprost z Umowy, a są niezbędne celem jej realizacji, jak w szczególności: podatki, ewentualne cła, koszty prac projektowych, ekspertyz i uzgodnień, koszty robót przygotowawczych, koszty wynikające z pracy na czynnym obiekcie, koszty materiałów pomocniczych, koszty ewentualnej współpracy z innymi podmiotami w niezbędnym zakresie itp. oraz wszystkie koszty związane z warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SWZ.

- Wykonawca oświadcza, iż kwota wynagrodzenia uwzględnia również koszty ryzyka, skalkulowane przez niego z należytą starannością w związku z przyjętą przez Strony formą wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wszelkie okoliczności za które winy nie ponosi Zamawiający, w szczególności niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Płatność wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 nastąpi jednorazowo. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół  odbioru końcowego zgodnie z zapisami §8.

- Podpisanie przez Zamawiającego któregokolwiek z protokołów nie oznacza ostatecznego odebrania Robót przez Zamawiającego, akceptacji ich jakości lub ilości i nie pozbawia Zamawiającego prawa do powoływania się na wady Robót.

- Wykonawca, w oparciu o protokół odbioru końcowego, wystawi Zamawiającemu fakturę w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Do przedłożonej faktury należy dołączyć:

  - oryginał protokołu odbioru końcowego,

  - dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom wraz z oryginałami oświadczeń wszystkich Podwykonawców i dalszych podwykonawców, że ich wymagalne należności w zakresie którego dotyczy faktura zostały uregulowane. Jeśli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie otrzymał wynagrodzenia z uwagi na niewykonywanie robót/usług wymagane jest złożenie oświadczenia, że wynagrodzenie z tej przyczyny nie było wypłacone. Dowodami zapłaty są oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, dokumentujące dokonanie zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższych dowodów, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu uzupełnienia dowodu potwierdzającego dokonanie zapłaty za wykonanie zadania podwykonawców. Od zatrzymanej kwoty odsetki nie przysługują,

  - oryginał oświadczenia Wykonawcy, że do faktury załączono wszystkie oświadczenia wszystkich Podwykonawców i dalszych podwykonawców.

- Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony przez _________ o numerze _________, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 13.

- Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców obciążają Wykonawcę.

- Za moment zapłaty wynagrodzenia ustala się chwilę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach niniejszej Umowy może wystawić ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną, o której mowa w art. 2 pkt. 4) ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), przez którą rozumie się spełniającą wymagania umożliwiające przesyłanie za pośrednictwem platformy faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 32) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.)

- W przypadku, gdy Wykonawca wysyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne, wykorzystuje własne konto na platformie, chyba, że upoważnił do ich wysyłania inną osobę lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Jeżeli ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną wysyła upoważniona osoba lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w ich treści zamieszcza się stosowną informację o Wykonawcy.

- Ustrukturyzowana faktura elektroniczna składa się z danych wymaganych przepisami o podatku od towarów i usług oraz danych zawierających:

a) informacje dotyczące odbiorcy płatności,

b) wskazanie umowy zamówienia publicznego.

- W ustrukturyzowanej fakturze elektronicznej, poza danymi określonymi w ust. 19, mogą być zamieszczone także inne dane, jeżeli są niezbędne ze względu na specyfikę zamówienia.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy wskazany powyżej, zgłoszony do „Wykazu podmiotów zarejestrowanych, jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT” zamieszczonego na stronie Ministerstwa Finansów www.podatki.gov.pl. Niewskazanie rachunku bankowego spełniającego powyższe wymogi uprawnia Zamawiającego do odmowy zapłaty należnego wynagrodzenia.

- Zamawiający oświadcza, że będzie może realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności tzw. split payment.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności tzw. split payment.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), prowadzony jest rachunek VAT.

- Strony postanawiają, iż w razie opóźnienia w zapłacie należności wynikających z niniejszej Umowy, Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek za opóźnienie w zapłacie w wysokości umownej równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

- Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Strona nie może przenieść na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z niniejszej Umowy, jak również nie może obciążyć wierzytelności i praw wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej.

- Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że jakiekolwiek prawa majątkowe związane bezpośrednio lub pośrednio z niniejszą Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z Wykonawcy na inny podmiot. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z niniejszej Umowy nie udzieli on upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

§ 10.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

- Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, co stanowi kwotę  ___________ PLN (słownie: ___________).

- Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 450 Prawa zamówień publicznych. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia winno być przedłożone w oryginale dniu podpisania umowy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku bankowym: ____________ i zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku należytego wykonania Robót, co zostanie potwierdzone bezusterkowym Protokołem odbioru końcowego – 70% Zabezpieczenia, tj. kwota ________PLN (słownie: _______) zostanie zwrócona Wykonawcy lub zwolniona w ciągu 30 dni po końcowym bezusterkowym odbiorze robót, a pozostała część, tj. 30%, co stanowi kwotę ______ PLN (słownie: ________) zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji, w przypadku nie wystąpienia wad fizycznych w tym okresie.

- Termin ważności Zabezpieczenia będzie wydłużony przez Wykonawcę, odpowiednio do 15 – go dnia po terminie zakończenia gwarancji lub do 15 – go dnia po terminie usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym. Ta część zabezpieczenia zostanie potwierdzona do zwolnienia lub zwrotu nie późnej niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji.

- Zabezpieczenie służy w szczególności pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania Umowy w tym kar umownych, odszkodowania, koniecznych ekspertyz lub opinii biegłych wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

- Zabezpieczenie służy również do pokrycia kosztów robót lub usuwania wad wykonanych zastępczo przez innego Wykonawcę, gdy Wykonawca jako strona Umowy, robót tych nie wykona lub wykona je nienależycie.

- Zabezpieczenie musi być ciągłe oraz musi być utrzymywane przez cały okres obowiązywania Umowy oraz okresu gwarancji i rękojmi. W przypadku upływu terminu Zabezpieczenia, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed terminem obowiązywania poprzedniego Zabezpieczenia. W przypadku gdy Zabezpieczenie wniesiono w innej formie niż w pieniądzu, a nie przedłużenia okresu jego obowiązywania, Zamawiający może zrealizować to Zabezpieczenie, traktując je jako Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. Zabezpieczenie którego termin upłynął, a którego ważności Wykonawca nie przedłużył na czas, Zamawiający może według własnego wyboru potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub wykupić na jego koszt i ryzyko obciążając kosztami Wykonawcę.

- Rozwiązanie niniejszej Umowy bez względu na tryb i sposób jej rozwiązania nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Zamawiającego dotyczących Zabezpieczenia. W szczególności Zamawiający ma prawo do zachowania Zabezpieczenia w części dotyczącej 30 % kwoty Zabezpieczenia na pokrycie roszczeń związanych z udzieloną gwarancją i rękojmią.

- W sytuacji wystąpienia robót dodatkowych i zlecenia wykonania tych Robót zgodnie z zapisami § 6 niniejszej Umowy, wysokość Zabezpieczenia proporcjonalnie ulegnie zmianie.

§ 11.

ROZWIĄZANIE UMOWY.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli:

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za Roboty wykonane do dnia odstąpienia od Umowy,

- wykonawca nie przystąpił do realizacji Robót albo zaniechał ich realizacji tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje Umowy, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu realizacji Przedmiotu Umowy bądź jego etapu,

- pomimo uprzednich dwukrotnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego – Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami Umowy lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. Na potrzeby realizacji postanowień niniejszej Umowy przyjmuje się, że Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia Umowy, w razie gdy m. in: realizuje Umowę w sposób niezgodny ze złożoną ofertą, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, SWZ, wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora Nadzoru, realizuje Przedmiot Umowy przy pomocy Podwykonawców nie informując o tym Zamawiającego, nie reguluje zobowiązań wobec Podwykonawców,

- stwierdzone w trakcie odbioru, wady nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, bez konieczności wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego na ich usunięcie,

- zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy, zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, bądź zostanie wszczęte przeciwko Wykonawcy postępowanie egzekucyjne skutkujące zajęciem majątku uniemożliwiające należyte prowadzenie Robót,

- Wykonawca utraci wymagane uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym Przedmiotem Umowy lub realizuje prace bez wymaganych uprawnień lub osób posiadających uprawnienia żądane przez Zamawiającego,

- Wykonawca bez uprzedniej zgody dokonał cesji wierzytelności z niniejszej Umowy,

- Wykonawca nie będzie posiadał ważnych umów ubezpieczenia,

- wartość naliczonych względem Wykonawcy kar umownych z tytułu realizacji niniejszej Umowy przekroczy 15% wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy określonego w § 9 ust. 1,

- Wykonawca do realizacji zamówienia nie stosuje surowców i materiałów wskazanych w ofercie lub odmawia podania świadectwa ich pochodzenia, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego,

- po stronie Zamawiającego powstanie konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy,

- Nie uwzględnienia zastrzeżeń/uwag Zamawiającego przekazanych do Harmo nogramu rzeczowo-Finansowego w terminie wskazanym w §5 ust. 3.

- W przypadkach wskazanych w ust. 2 pkt 2) – 11) odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o danych okolicznościach.

- Niezależnie od powyższego Zamawiający może odstąpić od Umowy na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w tym Kodeksu cywilnego  lub Prawa zamówień publicznych.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinno zawierać odpowiednie uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca ma obowiązek:

  - natychmiast wstrzymać wykonywanie Robót, poza pracami mającymi na celu ochronę życia, zdrowia i własności, zabezpieczyć przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

  - w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie zgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny,

  - usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały, urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego. Niewywiązanie się z powyższego upoważnia Zamawiającego do ustalenia zasad przekazania tego majątku Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy

  - niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - zastosować się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

- Ponadto Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w § 7, na część Robót wykonaną przez odstąpieniem od Umowy.

- Rozliczenia Stron w związku z odstąpieniem od Umowy:

  - w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku,

  - Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu Inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia,

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za Roboty wykonane do dnia odstąpienia zgodnie z kosztorysem sporządzonym przez Wykonawcę oraz zaakceptowaną przez Zamawiającego Inwentaryzacją, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny lub inne roszczenia odszkodowawcze,

  - koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która ponosi odpowiedzialność za okoliczności będące podstawą do odstąpienia od umowy,

  - naliczone kary umowne pozostają w mocy i Strona względem której kary umowne naliczono zobowiązana jest do ich zapłaty. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, że świadczenie Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy jest podzielne i może być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości.

  - Niezależnie od uprawnienia do odstąpienia od Umowy, Zamawiający w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 2) – 11) może zlecić realizację niewykonanych Robót stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt ten w pierwszej kolejności zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy i z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, wniesionego przez Wykonawcę.

§ 12.

KARY UMOWNE. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

- Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości:

  - 10% wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 1 – w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy lub jej rozwiązania z przyczyn, za które odpowiedzialność podnosi Wykonawca,

  - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 – za zwłokę w zakończeniu Robót, za każdy dzień zwłoki,

  - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 – za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy dokonywaniu odbiorów Robót, za każdy dzień zwłoki,

  - 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 – w przypadku gdy Roboty będzie wykonywał podmiot niezaakceptowany przez Zamawiającego,

  - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia, w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie otrzyma lub otrzyma wynagrodzenia w terminie późniejszym niż 21 dni,

  - 2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 – w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany

  - 2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 – w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

  - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o pracę bądź innego dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób o czym mowa w §2 ust. 11.

  - 5% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 9 ust. 1 – w przypadku gdy Wykonawca lub podwykonawca po powiadomieniu przez Zamawiającego o konieczności skrócenia terminu zapłaty w umowie o podwykonawstwo nie zmieni tego warunku we wskazanym przez Zamawiającego terminie,

  - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 – za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień przerwy,

  - 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 – za opóźnienie w naniesieniu zastrzeżeń/uwag Zamawiającego do Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego, za każdy dzień opóźnienia,

    - Każdorazowo w przypadku niespełnienia obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 11, Zamawiający prócz prawa do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) za każdą osobę niezatrudnioną zgodnie z wymogami SWZ.

    - Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w ust. 1 kar umownych.

    - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe przy wykonywaniu Robót wynikające z jego własnych działań lub zaniechań, jak również z działań lub zaniechań jego pracowników oraz podwykonawców od momentu przekazaniu mu miejsca, w którym mają być wykonywane Roboty do momentu ich protokolarnego odbioru.

    - Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych należnych mu od Wykonawcy z wynagrodzeniem przysługującym Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy lub z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

    - W każdym przypadku, w którym Umowa upoważnia Zamawiającego do podjęcia działań na koszt i ryzyko Wykonawcy, Zamawiający może takie działania wdrożyć, bez konieczności uprzedniego wzywania Wykonawcy (chyba, że sama Umowa w tym zakresie stanowi inaczej) oraz bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie stosownego upoważnienia sądowego.

§ 13.

POUFNOŚĆ.

- Strony zobowiązują się w czasie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie weszły w związku z jej realizacją.

Obowiązek nieujawniania informacji związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy nie dotyczy informacji:

- jawnych z mocy prawa,

- podanych wcześniej przez drugą Stronę do publicznej informacji lub w jakikolwiek inny sposób przez nią rozpowszechnionych,

- poufnych, co do których druga Strona wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie.

§ 14.

OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW.

- Osobami upoważnionymi do kontaktów dla celów związanych z realizacją niniejszej Umowy są:

  - ze strony Zamawiającego: ………….., tel. ……………., mail ……………. – Przedstawiciel Zamawiającego,

  - ze strony Wykonawcy: _______________, tel. ___________, mail ………………..

    - Przedstawiciel Zamawiającego reprezentuje Zamawiającego oraz wykonuje w jego imieniu i na jego rzecz uprawnienia i obowiązki wymienione w Umowie.

    - Strony zobowiązują się do pisemnego, wysłanego za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej informowania się o zmianach osób upoważnionych, o których mowa w ust. 1.

    - Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

    - Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

  - dla Zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, 40 – 065 Katowice z dopiskiem Zamówienia Publiczne,

  - dla Wykonawcy: ………………………………

    - W przypadku zmiany adresu do doręczeń Strona, której zmiana ta dotyczy, obowiązana jest bezzwłocznie powiadomić o powyższym fakcie drugą Stronę w formie pisemnej. W razie braku zawiadomienia o zmianie adresu pisma przesłane na dotychczasowy adres będą uznane za doręczone.

    - Strony prowadzić będą narady koordynacyjne. Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania Robót, w szczególności dotyczących postępu lub nieprawidłowości w wykonywaniu Robót lub zagrożenia terminowego wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 15.

ZMIANY UMOWY.

            - Strony dopuszczają możliwość podwyższenia wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej Umowy w przypadku:

    - ustawowej zmiany stawki podatku VAT,

    - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

    - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 04 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w ust. 1 lit. a-d, Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów regulujących powyższe zmiany, poinformować Zamawiającego o konieczności wprowadzenia pisemnego aneksu do Umowy oraz udowodnić, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Zgodnie z art. 455 ustawy Pzp w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, za które nie odpowiada Wykonawca, Zamawiający na pisemną prośbę Wykonawcy może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu wykonania Umowy, w szczególności:

  - przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, w jakim te okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

  - działania siły wyższej (klęski żywiołowe) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

  - niesprzyjających warunków atmosferycznych -  uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- Przedłużenie terminu w oparciu o ust. 3 nastąpi na podstawie stosownego aneksu do niniejszej umowy o okres występowania nieprzewidzianych okoliczności.

- Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 3 stanowią katalog zmian postanowień umowy na które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do udzielenia takiej zgody.

- Przez siłę wyższą należy rozumieć wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności wydarzenia tj.: zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 5 dni.

§16.

DANE OSOBOWE

- Strony Umowy przestrzegają zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

- W związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy, Strony oświadczają, że wzajemnie udostępnią sobie dane osobowe osób działających w ich imieniu oraz pracowników uczestniczących w wykonywaniu Umowy. Dane podlegające udostępnieniu to imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

- Strony zobowiązują się, że dane osobowe otrzymane w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy będą wykorzystywane wyłącznie w celu jej realizacji oraz ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony swoich roszczeń. O ile nie wynika to z celu Umowy, ani z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dane osobowe o których mowa w ust. 1 nie zostaną przekazane podmiotom trzecim.

- Strony zobowiązują się do wzajemnej pomocy przy realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe zostaną im ujawnione w związku z realizacją niniejszej Umowy. Klauzula informacyjna Zamawiającego znajduje się na stronie internetowej - https://awf.katowice.pl/uczelnia/iod/klauzula-informacyjna---kontrahenci , natomiast odpowiednia klauzula informacyjna Wykonawcy zostanie przekazana Zamawiającemu w chwili podpisania niniejszej Umowy – za potwierdzeniem odbioru.

- Każda ze Stron ma prawo żądania od drugiej Strony oświadczenia potwierdzającego realizację obowiązku, o którym mowa w ustępie powyżej. Przedmiotowe oświadczenie zostanie sporządzone i przesłane Stronie występującej z takim żądaniem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania.

§ 17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

- Integralną część niniejszej Umowy stanowi SWZ oraz załączniki:

- Załącznik nr 1 – harmonogram rzeczowo – finansowy,

- Załącznik nr 2 – polisa ubezpieczeniowa.

- Strony oświadczają, iż zapoznały się z treścią Umowy oraz załącznikami i akceptują jej treść bez zastrzeżeń.

- Tytuły paragrafów użyte zostały wyłącznie dla przejrzystości Umowy i nie mają wpływu na interpretację treści Umowy.

- W razie jakichkolwiek sporów lub nieporozumień powstałych między Stronami w związku z postanowieniami niniejszej Umowy, Strony powinny dążyć do polubownego ich rozwiązania poprzez negocjacje. Jeżeli jakikolwiek spór lub nieporozumienie powstałe pomiędzy Stronami na tle Umowy nie będzie możliwe do rozwiązania w sposób polubowny, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy okaże się z jakichkolwiek względów nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, taka nieważność, bezskuteczność bądź niewykonalność nie wpływa na żadne z pozostałych postanowień Umowy, a Strony będą współpracowały w celu usunięcia nieważnych lub bezskutecznych postanowień Umowy mając na względzie intencje i zamiar istniejące w chwili podpisania niniejszej Umowy.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że sama Umowa stanowi inaczej.

- Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie do niniejszej umowy z uwagi na jej przedmiot..

- Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu Zamawiającego:					W imieniu Wykonawcy:

_____________________					_____________________