**Załącznik nr 5 do SWZ**

**Projektowane postanowienia umowne**

**Treść zostanie uzupełniona zgodnie z ofertą wykonawcy**

**UMOWA**

**Nr …………………..**

zawarta w Katowicach w dniu ………………… pomiędzy:

**Akademią Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach**; 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A, utworzoną na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 1970 roku w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach (Dz. U. Nr 22, poz. 182) NIP 6340195342, REGON 000327882, BDO 000045919

którą reprezentuje

……………………………………………………….

zwaną dalej „**Zamawiającym”,**

**a**

***[w przypadku spółek handlowych]***

**………………….. z siedzibą w ………………**, przy ul. ………………., kod …–….., zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ……………, …. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: ………………, o kapitale zakładowym w wysokości ……………………… PLN, będącą podatnikiem VAT, NIP: …………….., REGON: ……………………, reprezentowaną przez:

………………………………………………………….

***[w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą]***

**…………………….**, prowadzącym działalność gospodarczą **pod firmą ……………………….. z siedzibą w ……………….**, przy ul. ………………., kod …– ……, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zam. w ……………………….., przy ul. …………………………, kod ….–……, NIP: …………………, REGON: ……………………., PESEL …………………….,

***[w przypadku spółek cywilnych]***

**...................................................**, zam. w ………………………….., przy ul. ……………………….., kod …–…, PESEL: …….…….. i **...........................................**, zam. w ………………………, przy ul. …………………………, kod …–….., PESEL: ……..…….., prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą **............................................ z siedzibą w ...........................**, przy ul. ............................, kod …–…., NIP: ......................, REGON: ……………….,……, wpisanymi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, reprezentowanymi przez:

………………………………………………………….

zwanym/ną w dalszej treści umowy „**Wykonawcą**”

zwanymi łącznie w dalszej części niniejszej Umowy **„Stronami”.**

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2022, poz. 1710 z póżn. zm.) dalej również: p.z.p. została zawarta umowa następującej treści:

**DEFINICJE**

1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony wprowadzają następujące definicje:
2. Wydawca - Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; 40-065 Katowice, ul. Mikołowska 72A. W treści umowy określany jako „Zamawiający”.
3. Czasopismo –wydawane kwartalnie czasopismo pt. „Journal of Human Kinetics” będące własnością Wydawcy – Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach,
4. Manuskrypt – praca naukowa o nieograniczonej liczbie znaków, którą autor przesyła do Wydawcy/ Redakcji Czasopisma za pośrednictwem udostępnionego systemu informatycznego w celu rozpoczęcia procesu oceny, w tym recenzowania, a w przypadku spełnienia wymagań Wydawcy jego publikacji. Manuskrypty przesyłane są w języku angielskim. Mogą zwierać obok treści również rysunki, fotografie, wykresy, tabele, ryciny itp. Autorzy przesyłający swoje manuskrypty zobowiązani są do posługiwania się numerem ­ORCID (identyfikator otwartego naukowca i autora).
5. Artykuł - publikacja naukowa w Czasopiśmie, spełniający określone, postawione przez Wydawcę kryteria poprawności, opisujący oryginalne badania naukowe i wynikające z nich wnioski, lub zbierający w formie przeglądu wnioski z wcześniej opublikowanych prac. Poddany ocenie, w tym recenzji manuskrypt po spełnieniu kryteriów Wydawcy, po jego zatwierdzeniu do publikacji staje się Artykułem. W Czasopiśmie publikowane mogą być w rozumieniu Artykułu również publikacje niebadawcze takie jak: noty redakcyjne, wiadomości, krótkie komunikaty itp
6. Usługa – wskazane w opisie przedmiotu zamówienia rodzaje czynności jakie na rzecz Zamawiającego będzie świadczył Wykonawca. Usługami tymi są: usługi produkcyjne i marketingowe, usługi dystrybucyjne, usługi konsultingowe, kampania marketingowa.
7. Niezdefiniowane w sposób określony powyżej, a użyte w niniejszej umowie określenia należy rozumieć zgodnie z ich znaczeniem w rozumieniu Słownika języka polskiego.

**§ 1.**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Wydawcy i Zamawiającego usługi wydawania/publikacji i dystrybucji Czasopisma naukowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach pt. „Journal of Human Kinetics” (dalej jako: „Czasopismo”) w formie elektronicznej, w tym usług produkcyjnych, marketingowych, konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych (dalej jako: „Usługi”), zgodnie z niniejszą umową oraz opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2. Zamawiający publikuje w Czasopiśmie Artykuły spełniające wymogi stawiane przez Zamawiającego, w szczególności w zakresie recenzji. Zamawiający przewiduje publikację maksymalnie 120 Artykułów – publikacji naukowych w ciągu roku oraz maksymalnie 4 Artykuły - publikacje niebadawcze w ciągu roku, co stanowi jedynie poglądową i przypuszczalną ilość prac
3. W odniesieniu do Artykułów - prac niebadawczych, Wykonawca nie będzie świadczył usługi systemu wykrywania plagiatów.
4. Dla Czasopisma Zamawiającego, w ramach przedmiotu umowy oraz Usług, Wykonawca będzie dodatkowo świadczył usługi, także w ramach pakietu określonego przez Zamawiającego, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu rocznego raportu wyników danego Czasopisma w terminie do dnia 28 lutego każdego roku za okres obowiązywania umowy w poprzednim roku kalendarzowym.
6. Czasopismo i jego treści, do których odnosi się przedmiot niniejszej umowy przekazywane będą Wykonawcy na bieżąco przez Zamawiającego – wedle zapotrzebowania i decyzji Zamawiającego, jednak z założeniem kwartalnej publikacji poszczególnych numerów Czasopisma.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Czasopisma w terminie ………….. \*dni od dnia przesłania przez Zamawiającego kompletnych materiałów umożliwiających wydanie.  
   \* zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy.
8. Warunki niniejszej umowy nie ograniczają prawa Zamawiającego, w tym Redaktora Czasopisma do eksploatacji Czasopisma, w szczególności wydawania Czasopisma w formie papierowej, niezależnie od realizacji niniejszej umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do wysyłki każdego wydania Czasopisma celem indeksowania w bazie PubMed – do ………..\* dni od dnia jego wydania. \* zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy.
10. \* *jeśli dotyczy* - Wykonawca zobowiązuje się do zawierania umów z podwykonawcami na takich warunkach (w szczególności poprzez umieszczenie w nich analogicznych zapisów niniejszej umowy), by umowa Wykonawcy z podwykonawcą zapewniała należytą realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia objętego niniejszą umową.
11. Wykonawca zobowiązuje się do wspierania Zamawiającego w rozwiązywaniu problemów i trudności w realizacji Przedmiotu umowy przez zapewnienie możliwości zgłaszania drogą elektroniczną, a godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze także drogą telefoniczną wszystkich uwag, próśb, problemów, wniosków, ponagleń i innych zgłoszeń dotyczących Przedmiotu umowy.
12. Wykonawca zapewni udzielenie odpowiedzi na zgłoszenia o których mowa w ust. 11 w …………..\* godzin od ich zgłoszenia (reakcja na zgłoszenie). \* zostanie uzupełnione zgodnie z oferta wykonawcy.
13. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie zasoby i środki techniczne potrzebne do należytej i zgodnej z przepisami prawa realizacji niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w zdaniu pierwszym przez cały okres trwania niniejszej umowy.
14. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę …………………. zł ( słownie …………), tj. nie niższą niż wymagana przez Zamawiającego i zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie na w/w kwotę przez cały okres obowiązywania Umowy. Aktualnie obowiązująca polisa stanowi załącznik nr 2 do Umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu w terminie 3 dni aktualnie obowiązującą polisę ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki. W przypadku braku przedstawienia takiego dokumentu lub nie przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia w okresie obowiązywania Umowy, Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy potrącając kwotę należną za jej zawarcie z wynagrodzenia Wykonawcy o którym mowa w §3 ust. 2.
15. Wykonawca w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust. 2 w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy przeprowadzi dla wskazanych przez Zamawiającego max. 8 osób szkolenie z zakresu obsługi elektronicznego systemu do zarządzania procesem redakcyjnym. Szkolenie może być zorganizowane w formie warsztatów online lub w siedzibie Zamawiającego i obejmowac max. 20 godzin lekcyjnych.
16. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy, z uwzględnieniem kolejnego ustępu:

a) treści Czasopisma, Artykułów, w tym prac niebadawczych w formatach i spełniających wymagania jakościowe określone przez Wykonawcę,

b) innych treści i elementów graficznych, towarzyszących treści manuskryptu (takich jak rysunki, tabele, mapy itd.) w postaci elektronicznej i w odpowiedniej jakości.

13. Wyżej wymienione treści i elementy zostaną przekazane Wykonawcy najpóźniej w terminach wydawania poszczególnych wydań Czasopisma – nie rzadziej niż co kwartał.

14. Dla celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością:

1) Umowa,

2) SWZ (w zakresie nie ujętym wyżej),

3) Oferta wykonawcy.

**§ 2.**

**TERMIN REALIZACJI**

Niniejsza umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy do lub do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 umowy – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

**§ 3.**

**WYNAGRODZENIE. ZASADY PŁATNOŚCI**

1. Z tytułu prawidłowo świadczonych Usług, określonych w §1 umowy oraz wydanie konkretnej przekazanej przez Zamawiającego ilości Artykułów Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ustalone na podstawie kalkulacji uwzgledniającej kwartalny ryczałt za wykonywanie Usług oraz cenę za jeden Artykuł, w tym za publikację naukową i za publikację niebadawczą zgodnie z ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy – z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
2. Maksymalną całkowitą wartość wynagrodzenia ryczałtowego w okresie trwania umowy w całym okresie jej obowiązywania ustala się na kwotę brutto: ………………….zł netto, podatek VAT w stawce …………% stanowiący kwotę ………… zł, łącznie …………….. brutto. Maksymalna całkowita wartość wynagrodzenia stanowi sumę kwartalnych opłat ryczałtowych za świadczone Usługi, ilości 360 szt. (120 szt./rok) Artykułów – publikacji naukowych pomnożonych przez stawkę jednostkową za ten Artykuł oraz ilości 12 szt. (4 szt./rok) Artykułów – publikacji niebadawczych pomnożonych przez stawkę jednostkową za ten Artykuł.
3. W przypadku Wykonawcy zagranicznego jego wynagrodzenie będzie równe kwocie wartości netto umowy. W tym przypadku zamawiający jest zobowiązany do wyliczenia i do zapłaty podatku Vat do właściwego Urzędu Skarbowego w Polsce. Podatek VAT zostanie wyliczony w oparciu o średni kurs euro NBP z dnia wystawienia faktury.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą następować będą z dołu po realizacji Usług i publikacji Artykułów wskazanych w niniejszej Umowie w okresach kwartalnych (okres rozliczeniowy), liczonych od dnia podpisania umowy.
5. Wynagrodzenie za świadczone Usługi i opublikowane Artykuły będzie płatne Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy na podstawie faktury VAT. Wykonawca wystawi fakturę za pierwszy okres rozliczeniowy nie wcześniej niż w ciągu 10 dni od dnia zakończenia pierwszego kwartału w którym nastąpiła realizacji Usług i publikacji. Wykonawca będzie wystawiał faktury za kolejne okresy rozliczeniowe nie później niż na 5 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego wynagrodzenie dotyczy.
6. W odniesieniu do zleconych Wykonawcy przez Zamawiającego Usług wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz publikacji, Wykonawca wystawia faktury, a Zamawiający uiszcza opłaty (przy czym wszelkie rozliczenia w tym zakresie następują w ramach maksymalnej całkowitej wartości wynagrodzenia wskazanej w § 3 ust. 2) będące iloczynem zaoferowanej stawki jednostkowej oraz ilości opublikowanych Artykułów i ryczałtu za wykonane prawidłowo Usługi, w tym za:
7. Publikację jednego Artykułu – pracy badawczej - ………….. netto, VAT……… brutto ……….
8. Publikację jednego Artykułu - pracy niebadawczej (short communication, errata) - ………….. netto, VAT……… brutto ……….
9. Usługi (w tym: usługi produkcyjne i marketingowe, usługi dystrybucyjne, usługi konsultingowe, kampania merketingowa) - ryczałtowo za każdy kwartał - ………….. netto, VAT……… brutto ………., z tym, że w pierwszym kwartale wydawania Czasopisma od podpisania umowy usługi nie będą wynagrodzone z uwagi na brak przedmiotu.
10. Należna Wykonawcy zapłata nastąpi przelewem, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
11. Wykonawca po zakończeniu każdego kwartału sporządza i przesyła na adres osoby wskazanej jako Przedstawiciel Zamawiającego zestawienie faktycznie wykonanych Usług oraz ilości opublikowanych w tym okresie Artykułów (w tym prac badawczych i niebadawczych). Zapłata za Usługi wykonywane zgodnie z zapisami ust. 5 lit. c) nastąpi pod warunkiem potwierdzenia, zgodnie z zapisami ust. 8, realizacji wszystkich czynności dotyczących poszczególnych rodzajów Usług wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Niewykonanie którychkolwiek czynności w ramach Usług wskazanych w ust. 5 lit. c) powoduje, ze wynagrodzenie z tego tytułu nie zostanie w danym kwartale wypłacone.
12. Zamawiający sprawdza zestawienie faktycznie wykonanych Usług i rozliczenie ich wartości, o których mowa w ust. 5, i dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych zestawień w ciągu 3dni roboczych od dnia otrzymania tych zestawień. Następnie odbiór wykonania Usługi potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru, podpisanym przez przedstawicieli Stron. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do dokonania odbioru i podpisania protokołu odbioru jest Redaktor Czasopisma oraz osoba koordynująca wykonanie niniejszej Umowy wskazana przez Zamawiającego.
13. Wszelkie należności Wykonawcy wynikające z umowy objęte są zakazem cesji wierzytelności i jako takie nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.
14. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, iż posiada status ………………….\* przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j.: Dz.U. 2021, poz. 424 z późn. zm.). \* zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy.
15. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 09.11.2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych , koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j.: Dz. U. 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.) Wykonawca może złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl.
16. Zamawiający może dokonać zapłaty należności wynikającej z faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej jako „ustawa o VAT”), na rachunek zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku wskazanym w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, Strony są obowiązane zastosować mechanizm podzielonej płatności.
17. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie przy uwzględnieniu ceny netto powiększonej o kwotę VAT, wyliczoną zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury.
18. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że jakiekolwiek prawa majątkowe związane bezpośrednio lub pośrednio z niniejszą Umową, a w tym wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy i związane z nimi należności uboczne (m.in. odsetki), nie zostaną przeniesione na rzecz osób trzecich bez poprzedzającej to przeniesienie zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
19. Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, iż nie dokona jakiejkolwiek czynności prawnej lub też faktycznej, której bezpośrednim lub pośrednim skutkiem będzie zmiana wierzyciela z Wykonawcy na inny podmiot. Wykonawca gwarantuje, iż celem dochodzenia jakichkolwiek praw z niniejszej Umowy nie udzieli on upoważnienia, w tym upoważnienia inkasowego innej firmie, w tym firmie prowadzącej pozostałą finansową działalność usługową, gdzie indziej nie sklasyfikowaną, jak i pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania w rozumieniu m.in. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj. firmom zajmującym się działalnością windykacyjną.

**§ 4.**

**KARY UMOWNE**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
2. w wysokości 10 % maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 2 za odstąpienie od niniejszej umowy lub wypowiedzenie niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę;
3. za zwłokę w wydawaniu Czasopisma ponad termin wskazany w §1 ust. 7 – 1% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,
4. za zwłokę w przesłaniu każdego wydania Czasopisma celem indeksowania w bazie PubMed – ponad termin wskazny w §1 ust. 9 - 1% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 2, za każdy dzień zwłoki,
5. za zwłokę w reakcji na zgłoszenie trudności/problemów w realizacji niniejszej umowy przez Zamawiającego ponad termin wskazany w §1 ust. 12 – 0,1% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 2, za każdą godzinę zwłoki,
6. 10% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 2 – w przypadku, gdy Usługi będzie wykonywał podmiot niezaakceptowany przez Zamawiającego, \* jeśli dotyczy
7. 0,2% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 2 – za każdy dzień opóźnienia, w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie otrzyma lub otrzyma wynagrodzenia w terminie późniejszym niż 30 dni, \* jeśli dotyczy
8. 2% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 2 – w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany \* jeśli dotyczy
9. 2% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 2 – w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, \* jeśli dotyczy
10. 5% maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 2 – w przypadku gdy Wykonawca lub podwykonawca po powiadomieniu przez Zamawiającego o konieczności skrócenia terminu zapłaty w umowie o podwykonawstwo nie zmieni tego warunku we wskazanym przez Zamawiającego terminie \* jeśli dotyczy
11. Łącznie suma kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 50 % maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 2 umowy.
12. Strony ustalają, że w razie naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, płatne one będą na podstawie noty przekazanej drugiej Stronie w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, bez konieczności potwierdzania odbioru noty.
13. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych w niniejszej umowie kar umownych na zasadach ogólnych.

**§ 5.**

**LICENCJA**

## Zamawiający w ramach wynagrodzenia o którym mowa w §3, niniejszym udziela Wykonawcy licencji niewyłącznej, obowiązującej na całym świecie, na czas obowiązywania niniejszej umowy, w następującym zakresie:

1. przygotowywanie, reprodukcja, produkcja, publikacja, dystrybucja, udostępnianie, reklama, promocja, udzielanie licencji i sublicencji w odniesieniu do elektronicznych kopii Czasopisma w postaci cyfrowej, przy użyciu Internetu i innych środków transmisji danych znanych w chwili obecnej lub takich, które zostaną wynalezione w przyszłości; powyższe dotyczy także: streszczeń (abstraktów), danych bibliograficznych, ilustracji, zdjęć, indeksów, skorowidzów rzeczowych i innych materiałów objętych prawami autorskimi zawartych w Czasopiśmie;
2. wykonywanie, udzielanie osobom trzecim licencji i sublicencji do wykonywania praw pokrewnych i innych praw w odniesieniu do Czasopisma, a w szczególności praw do tworzenia fotokopii, skanowania i reprodukcji egzemplarzy, praw do wykorzystywania fragmentów Czasopisma w innych utworach, reprodukcji opracowań treści Czasopisma, a także praw do wykorzystywania egzemplarzy Czasopisma w kompilacji z innymi utworami, w tym zbiorami materiałów przeznaczonych do nauczania, prac przeznaczonych dla określonego odbiorcy, elektronicznych baz danych, wykonania usługi "document delivery" i innych usług związanych z przekazywaniem informacji, a także praw do publikacji, dystrybucji, udostępniania i udzielania licencji w odniesieniu do takich utworów.

## Zamawiający niniejszym udziela Wykonawcy niewyłącznej licencji do używania tytułu Czasopisma i nazwy Zamawiającego w celu wskazania Zamawiającego jako źródła pochodzenia Czasopisma.

## Wykonawca umieści na okładce i na pierwszej stronie kopii elektronicznej każdego z artykułów Czasopisma publikowanych zgodnie z niniejszą umową nazwę, nadruk i logo Wykonawcy, w sposób uzgodniony z wyprzedzeniem z Zamawiającym.

## W odniesieniu do Czasopism, elektroniczne kopie treści Czasopisma rozpowszechniane zgodnie z § 1 niniejszej umowy (wyłącznie w ramach przedmiotu umowy i wykonywania zobowiązań Wykonawcy) będą publicznie dostępne, a taki dostęp będzie bezpłatny dla czytelników, a Zamawiający nie będzie pobierał z tego tytułu żadnych opłat licencyjnych.

**§ 6.**

**OŚWIADCZENIA STRON**

1. Zamawiający oświadcza, że:
2. posiada wyłączne prawo do Czasopisma oraz posiada albo nabył prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej do treści Czasopisma publikowanej lub dystrybuowanej na podstawie niniejszej umowy (w tym wymóg ten spełniony jest również w przypadku dysponowania przez Zamawiającego licencją odpowiedniej treści);
3. Czasopismo ani jego użycie zgodnie z niniejszą umową nie narusza i nie naruszy praw autorskich, znaku towarowego, patentu ani innych praw własności intelektualnej osób trzecich;
4. naprawi wszelkie szkody poniesione przez Wykonawcę, a wynikłe z roszczeń osób trzecich, jeżeli którekolwiek z oświadczeń zawartych w punktach a) i b) powyżej nie jest lub nie będzie prawdziwe w okresie trwania niniejszej umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że:
6. jego personel posiada i będzie posiadać odpowiednie umiejętności, wyszkolenie, doświadczenie i zaplecze do wykonywania usług zgodnie z niniejszą umową;
7. zawarł lub zawrze umowę z dostawcami rozwiązań niezbędnych do wykonywania wszystkich Usług i do wywiązania się ze wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy.

**§ 7.**

**KLAUZULA WALORYZACYJNA**

* + - 1. Z uwagi na fakt, że umowa zostaje zawarta na okres powyżej 12 miesięcy zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego paragrafu o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:

1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
2. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
3. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
4. ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Zamówienia (w rozumieniu art. 439 ust. 4 p.z.p.) , na zasadach opisanych w ust. 8 poniżej.
   * + 1. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 lit. a), b), c) Strona, która wnosi o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy jest zobowiązana przedstawić drugiej stronie wniosek zawierający:
5. wskazanie przepisów podlegających zmianie,
6. wskazanie skutków zmiany dla wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia objętego daną umową,
7. wskazanie relacji pomiędzy wysokością kosztów ponoszonych w tym zakresie, a wysokością wynagrodzenia, z uwzględnieniem ilości pracowników Wykonawcy bezpośrednio świadczących usługę u Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy,

Po wykazaniu prawidłowej kwoty zmiany wysokości wynagrodzenia strony podpiszą stosowny aneks.

* + - 1. Strony postanawiają, iż zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w ust. 1 dokonają w formie pisemnego aneksu.
      2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.
      3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy, wykazanego przez Wykonawcę, wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
      4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, wykazanego przez Wykonawcę, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
      5. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego z obowiązkowych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę, wykazanego przez Wykonawcę, jakie będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
      6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. d), po złożeniu stosownego wniosku przez którąkolwiek ze Stron, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie na następujących zasadach:

1. Strona uprawniona jest do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku, w którym udokumentowana przez Stronę zmiana cen materiałów lub kosztów (w rozumieniu art. 439 ust. 4 p.z.p.) związanych z realizacją Zamówienia przekroczy 5 (pięć) procent względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przy czym Strona przedłoży dokumenty potwierdzające zmianę ceny materiałów lub kosztów oraz kalkulację wpływu tej zmiany na koszt wykonania zamówienia w formie analizy porównawczej cen materiałów lub kosztów,
2. zmiana wynagrodzenia nastąpi o wartość zmiany średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (dalej: Wskaźnik), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U. z 2020 r, poz. 1118 z późn. zm.), jednak nie więcej jak o 5 (pięć) procent w całym okresie trwania Umowy względem wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 2,
3. zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia w części przeznaczonej na zakup materiałów i pokrycie pozostałych kosztów przez Wykonawcę, z wyłączeniem kosztów Wykonawcy podlegających waloryzacji na podstawie innych zapisów Umowy lub przepisów prawa,
4. pierwsza waloryzacja nastąpi po 12 (dwunastu) miesiącach od dnia podpisania Umowy i będzie uwzględniać ostatni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Wskaźnik, z zastrzeżeniem art. 439 ust. 3 p.z.p..
5. każda kolejna waloryzacja może następować po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od poprzedniej z zachowaniem procedury opisanej w nin. ustępie,
6. w przypadku likwidacji Wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo ustala lub ogłasza Wskaźnik, przepisy niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot,
7. waloryzacja wynagrodzenia zgodnie z niniejszym ustępem stanowi zmianę Umowy,
8. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 p.z.p., Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 5 % maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 2.

**§ 8.**

**ZMIANY UMOWY**

1. Zmiana postanowień zawartej umowy z uwzględnieniem zapisów §7, może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust.2.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest dopuszczalna w przypadkach przewidzianych w paragrafach poprzednich niniejszej umowy oraz:
3. *\*jeżeli dotyczy-* w przypadku zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 13 ust 1. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą iż nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca z którego usług zrezygnowano,
4. *\*jeżeli dotyczy -* w przypadku rezygnacji z podwykonawcy o którym mowa w § 13 ust.1. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca z którego usług zrezygnowano,
5. zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z zastrzeżeniem postanowień § 7,
6. zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z zastrzeżeniem postanowień § 7,
7. zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z zastrzeżeniem postanowień § 7,
8. w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
9. w innych przypadkach wskazanych w art. 455 p.z.p. oraz w § 7 niniejszej umowy,
10. w przypadku rezygnacji z wydawania Czasopisma przez Zamawiającego, jak i z modelu wydawania Czasopisma przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy, strony zawrą stosowny aneks uwzględniający te okoliczności w szczególności w zakresie przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy.

**§ 9.**

**ROZWIĄZANIE UMOWY. ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku istotnego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. Jeżeli usunięcie skutków naruszeń Wykonawcy jest możliwe, Zamawiający przed dokonaniem wypowiedzenia, wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń lub do zaprzestania nieprzestrzegania umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od pisemnego wezwania dokonanego przez Zamawiającego.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. W przypadku zajścia okoliczności o których mowa Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie.
3. Wykonawca może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku istotnego naruszenia przez Zamawiającego postanowień niniejszej umowy. Jeżeli usunięcie skutków naruszeń Zamawiającego jest możliwe, Wykonawca przed dokonaniem wypowiedzenia, wezwie Zamawiającego do zaprzestania naruszeń lub do zaprzestania nieprzestrzegania umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni od pisemnego wezwania dokonanego przez Wykonawcę.
4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, gdy zaistnieją okoliczności, o których mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
5. Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny uzasadniającej odstąpienie.
6. Po odstąpieniu od umowy Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowaną w sposób należyty część umowy.

**§ 10.**

**ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest wnieść Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, co stanowi kwotę \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PLN (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).
2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 450 Prawa zamówień publicznych. Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia winno być przedłożone w oryginale dniu podpisania umowy. Potwierdzenie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, zabezpieczenie to będzie ulokowane na rachunku bankowym: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ i zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
4. W przypadku należytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia zakończenia Umowy.
5. Zabezpieczenie służy w szczególności pokryciu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania Umowy w tym kar umownych, odszkodowania, koniecznych ekspertyz lub opinii biegłych wynagrodzenia wypłaconego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
6. Zabezpieczenie musi być ciągłe oraz musi być utrzymywane przez cały okres obowiązywania Umowy. W przypadku upływu terminu Zabezpieczenia, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia Zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed terminem obowiązywania poprzedniego Zabezpieczenia. W przypadku gdy Zabezpieczenie wniesiono w innej formie niż w pieniądzu, a nie przedłużenia okresu jego obowiązywania, Zamawiający może zrealizować to Zabezpieczenie, traktując je jako Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. Zabezpieczenie którego termin upłynął, a którego ważności Wykonawca nie przedłużył na czas, Zamawiający może według własnego wyboru potrącić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub wykupić na jego koszt i ryzyko obciążając kosztami Wykonawcę.
7. Rozwiązanie niniejszej Umowy bez względu na tryb i sposób jej rozwiązania nie powoduje wygaśnięcia roszczeń Zamawiającego dotyczących Zabezpieczenia.

**§11**

**OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH**.

1. Strony Umowy przestrzegają zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).
2. W związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy, Strony oświadczają, że wzajemnie udostępnią sobie dane osobowe osób działających w ich imieniu oraz pracowników uczestniczących w wykonywaniu Umowy. Dane podlegające udostępnieniu to imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
3. Strony zobowiązują się, że dane osobowe otrzymane w związku z realizacją przedmiotu niniejszej Umowy będą wykorzystywane wyłącznie w celu jej realizacji oraz ewentualnie w celu ustalenia, dochodzenia lub ochrony swoich roszczeń. O ile nie wynika to z celu Umowy, ani z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dane osobowe o których mowa w ust. 1 nie zostaną przekazane podmiotom trzecim.
4. Strony zobowiązują się do wzajemnej pomocy przy realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane osobowe zostaną im ujawnione w związku z realizacją niniejszej Umowy. Klauzula informacyjna Zamawiającego znajduje się na stronie internetowej - <https://awf.katowice.pl/uczelnia/iod/klauzula-informacyjna---kontrahenci>, natomiast odpowiednia klauzula informacyjna Wykonawcy zostanie przekazana Zamawiającemu w chwili podpisania niniejszej Umowy – za potwierdzeniem odbioru.
5. Każda ze Stron ma prawo żądania od drugiej Strony oświadczenia potwierdzającego realizację obowiązku, o którym mowa w ustępie powyżej. Przedmiotowe oświadczenie zostanie sporządzone i przesłane Stronie występującej z takim żądaniem niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania żądania.

**§ 12.**

**KONTAKT I PRZEDSTAWICIELE STRON**

Wykonawca wskazuje numer telefonu oraz adres email na potrzeby komunikacji w ramach niniejszej umowy, w tym w szczególności na potrzeby: przesyłania Artykułów do publikacji, zgłaszania trudności i problemów w realizacji Przedmiotu umowy: telefon ………………………, mail ……………………. . Każdy kontakt podjęty przez Zamawiającego z wykorzystaniem niniejszego adresu mailowego będzie skuteczny od chwili wprowadzenia treści do systemu za jego pośrednictwem. Potwierdzeniem na potrzeby dochowania terminów wynikających z kontaktów drogą elektroniczną pomiędzy Stronami będzie data i godzina nadania wiadomości przez Zamawiającego.

Osobą upoważnioną do wykonywania czynności związanych z niniejszą umową i koordynująca wykonanie niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest ………………………….. tel. ………………… mail …………………. – Przedstawiciel Zamawiającego.

Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do koordynowania realizacji Umowy i kontaktu z Zamawiającym jest …….., tel.: ……., e-mail: ………. .

W przypadku zmiany osób wskazanych w ust. 2 i 3 Strony zobowiązane są do niezwłocznego informowania się drogą pisemną lub e-mailową.

Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany umowy.

Strony wskazują następujące adresy do doręczeń:

1. dla Zamawiającego: Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, 40 – 065 Katowice z dopiskiem „Redakcja JHK”,
2. dla Wykonawcy: ………………………………

W przypadku zmiany adresu do doręczeń Strona, której zmiana ta dotyczy, obowiązana jest bezzwłocznie powiadomić o powyższym fakcie drugą Stronę w formie pisemnej. W razie braku zawiadomienia o zmianie adresu pisma przesłane na dotychczasowy adres będą uznane za doręczone.

**§ 13.\***

**PODWYKONAWCY. \***

\*treść zostanie uzupełniona zgodnie z ofertą wykonawcy, a jeśli nie przewidziano wykonania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawców zapisy zostaną wykreślone

1. Zamawiający wyraża zgodę na realizację części zamówienia przy udziale podwykonawców pod warunkiem:
2. przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo robót budowlanych z Podwykonawcą, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy oraz pod warunkiem nie zgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do jej postanowień, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
3. przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia o treści zgodnej z projektem umowy oraz pod warunkiem niezgłoszenia przez Zamawiającego na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń do jej postanowień, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem umowy o podwykonawstwo,
4. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do zmiany tych umów.
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń, w terminach tam określonych, uważa się za akceptację przedłożonego projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca oświadcza, że część Robót zostanie wykonana przez niżej wymienionych Podwykonawców:
7. …………… – zakres realizacji: ………………………………………,
8. …………… – zakres realizacji: ………………………………………
9. Umowa z Podwykonawcą musi być zgodna z treścią SWZ, niniejszą Umową, oraz regulować co najmniej:
10. zakres powierzony podwykonawcy do wykonania, który winien być tożsamy z odpowiednim zakresem będącym Przedmiotem niniejszej Umowy,
11. kwotę wynagrodzenia za wykonywane Usługi, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż kwota należna za te usługi i publikacje Wykonawcy i wynikająca z kosztorysu za dany zakres usług,
12. termin realizacji Usługi i publikacji pozwalający na terminowe wykonanie Przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności termin ten nie może być dłuższy niż termin wynikający z niniejszej Umowy lub treści SWZ,
13. warunki płatności, zgodne z treścią niniejszej Umowy,
14. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi,
15. klauzulę dotyczącą odstąpienia (rozwiązania) umowy z Podwykonawcą w przypadku odstąpienia (rozwiązania) niniejszej Umowy,
16. oświadczenie Podwykonawcy, iż znana mu jest treść dokumentacji przetargowej dotyczącej niniejszego zamówienia oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczące uregulowań podwykonawstwa.
17. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcami stosuje się postanowienia art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie z Podwykonawcami umów, których treść jest sprzeczna z treścią Umowy zawartej z Wykonawcą lub SWZ.
18. Zamawiający dopuszcza zawarcie przez Podwykonawców umów z dalszymi Podwykonawcami. Do umów z dalszymi Podwykonawcami zapisy o umowach z podwykonawcami stosuje się odpowiednio.
19. Powierzenie Podwykonawcom realizacji części Przedmiotu Umowy nie zmienia treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy i jego pracowników tak, jak za własne.
20. Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień niniejszej Umowy dotyczącej Podwykonawców upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich Podwykonawców ustaleń Umowy, włącznie z odstąpieniem od Umowy z Wykonawcą z wyłącznej winy Wykonawcy.
21. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są Usługi lub publikacje, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.
22. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Usługi lub publikacje, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi.
23. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
24. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
25. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający według własnego uznania może:
26. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
27. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
28. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
29. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o której mowa w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

**§14**

**KLAUZULA POUFNOŚCI**

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczących działalności prowadzonej przez Zamawiającego, nieujawnionych do wiadomości publicznej, o których dowie się w związku z realizacją Przedmiotu umowy.
2. Przez informację poufną rozumie się każdą informację o takim charakterze (lub uważaną za taką), że przekazanie, ujawnienie jej osobom trzecim lub wykorzystanie do innych celów niż związanych z realizacją przedmiotu umowy może narazić Zamawiającego na szkodę, niezależnie od zawodowego, handlowego lub innego charakteru tej informacji.
3. Wykonawca zastrzega poufność swoich danych osobowych wskazanych w umowie, które nie mogą być udostępnianie osobom trzecim. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy imienia i nazwiska Wykonawcy.
4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek jej udostępnienia wynika z przepisów prawa, w trybie określonym tymi przepisami.
5. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje również po rozwiązaniu umowy.

**§15**

**POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

1. Strony oświadczają, iż zapoznały się z treścią Umowy oraz załącznikami i akceptują jej treść bez zastrzeżeń.
2. Tytuły paragrafów użyte zostały wyłącznie dla przejrzystości Umowy i nie mają wpływu na interpretację treści Umowy.
3. W razie jakichkolwiek sporów lub nieporozumień powstałych między Stronami w związku z postanowieniami niniejszej Umowy, Strony powinny dążyć do polubownego ich rozwiązania poprzez negocjacje. Jeżeli jakikolwiek spór lub nieporozumienie powstałe pomiędzy Stronami na tle Umowy nie będzie możliwe do rozwiązania w sposób polubowny, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
4. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień Umowy okaże się z jakichkolwiek względów nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, taka nieważność, bezskuteczność bądź niewykonalność nie wpływa na żadne z pozostałych postanowień Umowy, a Strony będą współpracowały w celu usunięcia nieważnych lub bezskutecznych postanowień Umowy mając na względzie intencje i zamiar istniejące w chwili podpisania niniejszej Umowy.
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że sama Umowa stanowi inaczej.
6. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie znajdują zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów mających zastosowanie do niniejszej umowy z uwagi na jej przedmiot..
8. Umowa została sporządzona w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Załączniki do niniejszej umowy:

Opis przedmiotu zamówienia

Obowiązująca polisa od odpowiedzialności cywilnej

Oferta Wykonawcy

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

**…………………………….. …………………………….**