ZAŁĄCZNIK NR 2 - Szczegółowy opis zamówienia

Wymagania Techniczne projektu

Wyniki projektu są dostarczane za pomocą gotowych obrazów (docker lub ekwiwalentne rozwiązania), deployowanych na wybrane serwery przez *AWF Katowice*.

Sensytywne dane medyczne użytkowników platformy są trzymane zgodnie z najnowszymi standardami bezpieczeństwa. Wgląd do danych może mieć jedynie użytkownik, posiadający uprawnienia.

Utworzona aplikacja nie ma zależności od dostawców chmurowych. Może być uruchomiona na serwerze fizycznym jak i wirtualnym.

Dostęp do zmian w kodzie w trakcie trwania projektu

Własność kodu po stronie *AWF Katowice*. Następuje przeniesienie praw autorskich do Kodu źródłowego z *wykonawcy na AWF Katowice*

Projekt jest prowadzony w sposób iteracyjny, *AWF Katowice* ma okresowy wgląd w realizację projektu. Projekt zostanie podzielony przez wykonawcę na milestones wraz z proponowanymi terminami dostarczenia.

Interfejs graficzny użytkownika ma wsparcie dla wyświetlania na telefonie oraz tablecie w poniższym zakresie:

* Widoki natywne dla telefonu, ze wsparciem dla Accelerated Mobile Pages (AMP) dla stron dostępnych dla użytkownika WWW, bez zalogowania.
* Wszystkie widoki, dostępne po zalogowaniu mają wsparcie dla głównych typów przeglądarek mobilnych w formie skalowalnej (bez dedykowanych widoków mobilnych). Główne typy przeglądarek mobilnych to: Chrome, Safari, Firefox
* Każda zmiana kryteriów akceptacji zadań musi zostać zatwierdzona przez *AWF Katowice*.

Grupy użytkowników

W projekcie wyodrębniono następujące grupy użytkowników:

* Beneficjent - docelowa grupa odbiorców. Skonwertowani użytkownicy WWW.
* Badacz - użytkownicy obsługujący projekt o mniejszym zakresie uprawnień, niż pracownicy.
* Pracownik - posiada wszystkie uprawnienia Badacza, dodatkowo rozszerzone o funkcje administracyjne.
* Użytkownik WWW - posiada dostęp do publicznych stron WWW. Posiada możliwość utworzenia nowego konta Beneficjenta.

Zdefiniowane fazy projektu

**MVP: Minimum Valuable Product**

Nazwa fazy MVP pochodzi od akronimu angielskiego pojęcia Minimum Valuable Product. W tej fazie zebrane są wszystkie wymagania biznesowe wymagane do spójnego zamknięcia funkcjonalnego produktu. Pozwala to na włączenie systemu informatycznego oraz pracę użytkowników w tym systemie.

**P-1: Faza 1**

Do oznaczenia Fazy 1 w treści dokumentacji, użyto skrót P1, pochodzący od angielskiego słowa Phase. W Fazie 1 projektu wyznaczono zbiór funkcjonalności nie wymaganych do otrzymania samodzielnego i działającego systemu informatycznego. Funkcjonalności te zostały przeniesione poza fazę MVP.

Zdefiniowane kategorie w projekcie

W trakcie warsztatów zdefiniowano następujące kategorie występujące w projekcie:

* Odżywianie
* Aktywność fizyczna
* Zdrowie psychiczne
* Zdrowie Kobiety
* Zdrowie Mężczyzny
* Układ krążenia
* Suplementacja
* Nowotwory
* Długowieczność
* Otyłość

Zdefiniowane obszary i typy badań

W projekcie ustalono następujący podział dostępnych badań:

* Ogólne
  + Badania krwi
  + Badania moczu
  + RR (ciśnienie krwi)
* Fizjologiczne
  + EKG
  + EEG
  + MIRS
  + Skład ciała
  + Spirometria
  + EMG
  + Pulsoksymetria
  + USG
  + Funkcje układu krążenia
* Molekularne (faza P1)
* Badania kognicji
  + Pamięć
  + Funkcje wykonawcze
  + Szybkość przetwarzania
* Biochemiczne
  + Endokrynne
  + Immunologiczne
* Sprawnościowe
  + Wydolność tlenowa
  + Wydolność beztlenowa
  + Siła
  + Koordynacja
  + Kompleksowe


Podział projektu

**User story mapping**

Zadania zostały pogrupowane w różne epiki (ang. Epics) oraz w zależności od grupy użytkownika, którego dotyczą. W tym celu użyta została metoda user story mapping. Grafika przedstawiająca wynik user story mapping jest zawarta poniżej:

**Podział na Zadania**

Projekt RIDage został podzielony na zadania (ang. Tasks) przy użyciu konwencji wymagań użytkownika (ang. Userstories).



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Numer zadania** | **Faza projektu** | **Epic** | **Nazwa userstory** |
| **ID-1** | MVP | Zarządzanie użytkownikami | Jako beneficjent chce się zalogować i wylogować |
| **ID-2** | MVP | Obsługa wyników badań | Jako beneficjent chce wgrać wyniki badań |
| **ID-3** | MVP | Główne widoki użytkowników | Jako użytkownik WWW chce założyć nowe konto |
| **ID-4** | MVP | Obsługa wyników badań | Jako pracownik chce zdefiniować nazwy wyników badań |
| **ID-5** | MVP | Zarządzanie użytkownikami | Jako pracownik chce widzieć konta pracowników i badaczy |
| **ID-6** | MVP | Obsługa wyników badań | Jako badacz chce dodać flagę do specyficznych wyników |
| **ID-7** | MVP | Główne widoki użytkowników | Jako beneficjent chce wprowadzenie do UI (onboarding) |
| **ID-8** | MVP | Strona główna | Jako Użytkownik WWW chce widzieć wpisy w strefie beneficjenta |
| **ID-9** | MVP | Kalendarz | Jako badacz chce dodać zajęcia |
| **ID-10** | MVP | Kalendarz | Jako beneficjent chce zapisać się na zajęcia |
| **ID-11** | MVP | Strona główna | Jako użytkownik WWW chce widzieć pracowników i badaczy |
| **ID-12** | MVP | Obsługa wyników badań | Jako badacz chce tabelę wyświetlającą beneficjentów |
| **ID-13** | MVP | Kalendarz | Jako badacz chce dodać diagnostykę |
| **ID-14** | MVP | System oceniania | Jako beneficjent chce ocenić zajęcia z komentarzem |
| **ID-15** | MVP | Główne widoki użytkowników | Jako badacz chce dodać artykuł |
| **ID-16** | MVP | Zgodność z RODO | Jako beneficjent chce wyrazić zgodę na przetwarzanie danych PII |
| **ID-17** | MVP | Zgodność z RODO | Jako infrastruktura muszę przechowywać dane w UE/PL |
| **ID-18** | MVP | Obsługa wyników badań | Jako beneficjent chce przeglądać moje wyniki |
| **ID-19** | P-1 | Główne widoki użytkowników | Jako badacz chce utworzyć i wysłać ankietę do beneficjentów |
| **ID-20** | MVP | Główne widoki użytkowników | Jako badacz chce edytować "moje zalecenia" dla beneficjenta |
| **ID-21** | MVP | Główne widoki użytkowników | Jako beneficjent chce widzieć moje zalecenia |
| **ID-22** | P-1 | Zgodność z RODO | Jako beneficjent chce mieć wgląd do danych PII |
| **ID-23** | P-1 | Zgodność z RODO | Jako beneficjent chce móc zostać zapomniany |
| **ID-24** | MVP | Główne widoki użytkowników | Jako beneficjent chce uzupełnić profil |
| **ID-25** | MVP | Komunikator | Jako beneficjent chce otrzymać wiadomość do mojej skrzynki wiadomości |
| **ID-26** | MVP | Komunikator | Jako beneficjent chce otrzymać e-mail z informacja o nowej wiadomości |
| **ID-27** | MVP | Kalendarz | Jako beneficjent chce widzieć swój kalendarz |
| **ID-28** | MVP | Kalendarz | Jako beneficjent chce widzieć brakujące zajęcia z grupy |
| **ID-29** | MVP | Kalendarz | Jako beneficjent chce widzieć okno mod. z informacją o zajęciach |
| **ID-30** | MVP | Kalendarz | Jako beneficjent chce widzieć moje statystyki |
| **ID-31** | P-1 | Główne widoki użytkowników | Jako beneficjent chce wersję anglojęzyczną |
| **ID-32** | MVP | Główne widoki użytkowników | Jako beneficjent chce widzieć FAQ |
| **ID-33** | P-1 | Główne widoki użytkowników | Jako beneficjent chce natywne widoki mobilne stron |
| **ID-34** | P-1 | Główne widoki użytkowników | Jako beneficjent chce zapisać się do listy rezerwowej |
| **ID-35** | MVP | Zarządzanie użytkownikami | Jako pracownik chce zakładać konta badaczy i pracowników |
| **ID-36** | MVP | System oceniania | Jako pracownik chce wgląd do statystyk (ocen) zajęć wielu badaczy |
| **ID-37** | MVP | System oceniania | Jako badacz chce wgląd do ocen artykułów |
| **ID-38** | MVP | System oceniania | Jako badacz chce wgląd do oceny moich zajęć |
| **ID-39** | MVP | System oceniania | Jako pracownik chce statystyki zajęć |
| **ID-40** | MVP | Główne widoki użytkowników | Jako badacz chce edytować FAQ |
| **ID-41** | P-1 | Główne widoki użytkowników | Jako badacz chce edytować kategorie |
| **ID-42** | MVP | Kalendarz | Jako beneficjent i badacz chce przypomnienie o wydarzeniu |
| **ID-43** | MVP | Obsługa wyników badań | Jako badacz chce wybrać obszar i wgrać wyniki badań |
| **ID-44** | MVP | Zarządzanie użytkownikami | Jako pracownik chce usunąć konto |
| **ID-45** | MVP | Obsługa wyników badań | Jako badacz chce wgląd do opisu badań |
| **ID-46** | MVP | Obsługa wyników badań | Jako badacz chce eksportować tabelę do xls |
| **ID-47** | MVP | Komunikator | Jako badacz chce wysłać wiadomość do osób z zajęć |
| **ID-48** | MVP | Komunikator | Jako badacz chce wysłać wiadomość do innego badacza |
| **ID-49** | MVP | Kalendarz | Jako badacz chce dodać grupę zajęć |
| **ID-50** | MVP | Główne widoki użytkowników | Jako badacz chce widzieć zakładkę kalendarza |
| **ID-51** | MVP | Obsługa wyników badań | Jako infrastruktura muszę mapować nazwy wyników badań |
| **ID-52** | MVP | Obsługa wyników badań | Jako infrastruktura muszę zbierać zainteresowania i metryki beneficjenta |
| **ID-53** | P-1 | Obsługa wyników badań | Jako infrastruktura muszę obliczać dane (BMI, etc) beneficjenta |
| **ID-54** | MVP | Główne widoki użytkowników | Jako infrastruktura muszę wspierać wyświetlanie treści z edytora |
| **ID-55** | MVP | Główne widoki użytkowników | Jako infrastruktura muszę wspierać graficzny edytor tekstowy |
| **ID-56** | MVP | Strona główna | Jako użytkownik WWW muszę zobaczyć informację o przetwarzaniu |
| **ID-57** | MVP | Strona główna | Jako użytkownik WWW chce zobaczyć stronę projektu |
| **ID-58** | MVP | Strona główna | Jako użytkownik WWW chce mieć dostęp do artykułów |
| **ID-59** | MVP | Strona główna | Jako użytkownik WWW chce widzieć aktualności projektu |
| **ID-60** | P-1 | Strona główna | Jako użytkownik WWW chce widzieć zalecenia - drzewo decyzyjne |
| **ID-61** | MVP | Główne widoki użytkowników | Jako badacz chce dodać nowy wpis do aktualności |
| **ID-62** | MVP | Główne widoki użytkowników | Jako badacz chce przeglądać i dodawać projekty badawcze |

Szkice widoków

Szkice widoków interfejsu graficznego dla użytkowników zostały wykonane w programie Sketch app, dedykowanym do projektowania UX/UI. Szkice widoków załączone zostały w formie elektronicznej do treści opracowania.

Szkice widoków w treści opracowania mogą być nazywane naprzemiennie mockami lub mockupami.

Szkice widoków są dostępne pod następującym linkiem: <https://sketch.cloud/s/DnvRW>

## OPIS WYDZIELONYCH ZADAŃ W PROJEKCIE

Zadanie: Jako beneficjent chce się zalogować i wylogować

**NUMER ZADANIA**

ID-1

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Zarządzanie użytkownikami

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Logowanie dotyczy wszystkich grup użytkowników
* W widoku logowania:
  + Znajduje się logo i skrócona nazwa platformy
  + Użytkownik loguje się poprzez wpisanie adresu e-mail
  + Hasło jest maskowane
  + Hasło jest przesyłane pomiędzy frontendem, a backendem w postaci zaszyfrowanej.
* Po zalogowaniu beneficjent jest przekierowany na stronę z widokiem kalendarza dla beneficjenta.
* Po zalogowaniu pracownik i badacz jest przekierowany na stronę z widokiem kalendarza dla badacza

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/GmbxEbO

Zadanie: Jako beneficjent chce zapisać się na zajęcia

**NUMER ZADANIA**

ID-10

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Kalendarz

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W trakcie dodawania wyników zajęć beneficjent może:
  + Zobaczyć plan dnia w kalendarzu
  + Mieć wgląd do informacji o zajęciach (okno modalne)
  + Zapisać się na zajęcia
  + Zapisanie się na zajęcia zmniejsza ilość dostępnych miejsc dla innych beneficjentów

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/oYr5Arx

Zadanie: Jako użytkownik WWW chce widzieć pracowników i badaczy

**NUMER ZADANIA**

ID-11

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Strona główna

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W widoku, użytkownik może widzieć pracowników i badaczy, którzy są wybrani do wyświetlania w ID-35
* Kolejność wyświetlania pierwszych osób (z widoku domyślnego) jest zdefiniowana na stałe
* Po kliknięciu przycisku prawo/lewo wybierana i wyświetlana jest losowa osoba z bazy

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/JnbKkpk

Zadanie: Jako badacz chce tabelę wyświetlającą beneficjentów

**NUMER ZADANIA**

ID-12

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Obsługa wyników badań

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W widoku tabela wspiera:
  + Filtrowanie,
  + Sortowanie,
  + Wybór wyświetlanych nagłówków
  + Zaznaczanie beneficjentów
  + Zaznaczenie wszystkich beneficjentów (w nagłówku tabeli), powoduje zaznaczenie wszystkich beneficjentów z bazy, którzy spełniają dane kryterium wyszukiwania, bez względu na paginację
  + Paginację
* Akcje dla zaznaczonych beneficjentów:
  + Wysłanie wiadomości, otwiera widok komunikatora z wiadomością do zaznaczonych beneficjentów,
  + Wyślij zalecenia, otwiera widok edytora zaleceń do zaznaczonych beneficjentów,
  + Dodaj zajęcia, otwiera widok dodawania zajęć do zaznaczonych beneficjentów,
  + Dodaj diagnostykę, otwiera widok dodawania diagnostyki do zaznaczonych beneficjentów.

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/qer5lr2

Zadanie: Jako badacz chce dodać diagnostykę

**NUMER ZADANIA**

ID-13

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Kalendarz

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W trakcie dodawania zajęć badacz może:
  + Ustalić datę oraz czas rozpoczęcia diagnostyki
  + Ustawić czas trwania pojedynczego bloku diagnostyki
  + Dodać nazwę diagnostyki
  + Dodać opis diagnostyki
  + Ustawić czy diagnostyka występuje raz, czy jest cykliczna
  + W przypadku cyklicznych wydarzeń badacz może ustawić:
  + Diagnostykę co tydzień,
  + Diagnostykę co dwa tygodnie,
  + Czas do kiedy diagnostyka się powtarza
  + Zapisać ilość miejsc dostępnych w bloku
  + Podać ilość bloków z których składa się diagnostyka
  + Wybrać wiele/żadną ze zdefiniowanych kategorii
* Po dodaniu zajęć wyświetlane jest okno modalne z potwierdzeniem dodania diagnostyki oraz z linkiem do okna modalnego wyświetlającego szczegóły diagnostyki

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/nRp5aAl

Zadanie: Jako beneficjent chce ocenić zajęcia z komentarzem

**NUMER ZADANIA**

ID-14

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

System oceniania

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Po następnym zalogowaniu po upłynięciu czasu wydarzenia wyświetlone jest okno modalne z oceną
* Okno zawiera:
  + Informację o odbytych zajęciach,
  + Możliwość dodania komentarza tekstowego (niewymagane)
  + Możliwość dodania oceny w skali 1-5 (wymagane do zamknięcia okna)

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/pap50pG

Zadanie: Jako badacz chce dodać artykuł

**NUMER ZADANIA**

ID-15

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W trakcie dodawania wyników zajęć badacz:
  + Korzysta z wizualnego edytora (ID-55)
  + Musi zaakceptować oświadczenie dotyczące posiadania praw autorskich do materiału
  + Badacz może ocenić dodane artykuły

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/7yDxWDP

Zadanie: Jako beneficjent chce wyrazić zgodę na przetwarzanie danych PII

**NUMER ZADANIA**

ID-16

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Zgodność z RODO

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Przed założeniem konta beneficjenta użytkownik WWW musi wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych
* Bez wyrażonej zgody użytkownik nie może założyć konta
* Treść umowy zostanie przygotowana przez dział prawny AWF
* Treść umowy dostępna jest w oknie modalnym
* Okno modalne można wyświetlić w trakcie zakładania konta
* Okno modalne można wyświetlić na stronie edycji profilu

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/4aGWMbD

Zadanie: Jako infrastruktura muszę przechowywać dane w UE/PL

**NUMER ZADANIA**

ID-17

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Zgodność z RODO

**OPIS ZADANIA**

Wykonanie backendu dla infrastruktury musi wspierać wymagania prawne dotyczące lokalizacji zapisywanych danych sensytywnych

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Dane sensytywne użytkownika są dostępne jedynie w PL/EU (Wymaganie do ustalenia z Działem Prawnym AWF)

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako beneficjent chce przeglądać moje wyniki

**NUMER ZADANIA**

ID-18

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Obsługa wyników badań

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Beneficjent w widoku ma dostęp do wszystkich swoich wyników
* Beneficjent może zobaczyć szczegóły wyników badań w oknie modalnym po kliknięciu na liście
* Beneficjent nie ma wglądu do ustawionych flag przez badacza

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/m1pWDpz

Zadanie: Jako badacz chce utworzyć i wysłać ankietę do beneficjentów

**NUMER ZADANIA**

ID-19

**FAZA PROJEKTU**

P-1

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako beneficjent chce wgrać wyniki badań

**NUMER ZADANIA**

ID-2

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Obsługa wyników badań

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Beneficjent w widoku:
  + Musi wpisać tekstową nazwę wgrywanych badań
  + Może dodać dodatkowy opis do wgrywanego pliku
  + Może wgrać wiele plików binarnych/tekstowych
* Wszyscy badacze dostają wiadomość o wgraniu wyników badań przez beneficjenta
* Beneficjent może wybrać i wgrać swoje wyniki z dysku. Po wgraniu wyników wszyscy badacze i pracownicy dostają wiadomość w komunikatorze wraz z linkiem do pobrania wgranych wyników

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/GmbxEbY

Zadanie: Jako badacz chce edytować "moje zalecenia" dla beneficjenta

**NUMER ZADANIA**

ID-20

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Badacz rozpoczyna edycję od domyślnego, pierwszego widoku moich zaleceń
* Badacz może edytować moje zalecenia (używając graficznego edytora) i wysłać do Beneficjentów
* W trakcie edycji zaleceń badacz korzysta z wizualnego edytora (ID-55)
* Otwarcie strony edycji zaleceń następuje po kliknięciu przycisku przy tabeli filtrowania
* Wysłanie strony moich zaleceń nadpisuje stronę moich zaleceń u wybranych beneficjentów

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/eKODZJz

Zadanie: Jako beneficjent chce widzieć moje zalecenia

**NUMER ZADANIA**

ID-21

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Beneficjent widzi ostatni wysłany wpis w widoku
* Beneficjent nie ma dostępu do poprzednich wpisów

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/DPbYmbq

Zadanie: Jako beneficjent chce mieć wgląd do danych PII

**NUMER ZADANIA**

ID-22

**FAZA PROJEKTU**

P-1

**EPIC ZADANIA**

Zgodność z RODO

**OPIS ZADANIA**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako beneficjent chce móc zostać zapomniany

**NUMER ZADANIA**

ID-23

**FAZA PROJEKTU**

P-1

**EPIC ZADANIA**

Zgodność z RODO

**OPIS ZADANIA**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako beneficjent chce uzupełnić profil

**NUMER ZADANIA**

ID-24

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Beneficjent może edytować:
  + E-mail,
  + Imię
  + Nazwisko
  + Hasło
  + Datę urodzenia
  + Płeć
  + Telefon
  + Beneficjent może dodać:
  + Wzrost
  + Wagę

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/l195m94

Zadanie: Jako beneficjent chce otrzymać wiadomość do mojej skrzynki wiadomości

**NUMER ZADANIA**

ID-25

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Komunikator

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Na wiadomość od Badacza lub Pracownika można odpisać.
* Pracownik lub Badacz zostanie poinformowany o odpisaniu na wiadomość w widoku wiadomości

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/kal5Ol9

Zadanie: Jako beneficjent chce otrzymać e-mail z informacja o nowej wiadomości

**NUMER ZADANIA**

ID-26

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Komunikator

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie serwisu, który będzie wysyłać wiadomości e-mail z notyfikacją

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Wiadomość e-mail jest wysłana po otrzymaniu nowej wiadomości
* Wiadomość zawiera link do zalogowania się w platformie

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako beneficjent chce widzieć swój kalendarz

**NUMER ZADANIA**

ID-27

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Kalendarz

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Kalendarz wyświetla domyślnie widok miesiąca
* Kalendarz wspiera wyświetlanie wydarzeń na widoku miesiąca i tygodnia
* Wydarzenia są oznaczone przekreśleniem jeżeli nie posiadają wolnych miejsc
* Wydarzenia są oznaczone kolorem, który symbolizuje kategorię
* Wydarzenia dostępne w tym miesiącu są wyświetlane poniżej kalendarza
* Kliknięcie wydarzenia (w kalendarzu i w liście) wyświetla okno modalne informacjami o wydarzeniu, z możliwością zapisu

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/eKODZOz/play

Zadanie: Jako beneficjent chce widzieć brakujące zajęcia z grupy

**NUMER ZADANIA**

ID-28

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Kalendarz

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Wydarzenia wymagane do zamknięcia grupy tematycznej są wyświetlone obok wydarzeń z miesiąca (ID-27)
* Wydarzenia są pogrupowane przy użyciu grup zajęć
* Kliknięcie wydarzenia otwiera okno z informacjami o wydarzeniu

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako beneficjent chce widzieć okno mod. z informacją o zajęciach

**NUMER ZADANIA**

ID-29

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Kalendarz

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W oknie modalnym wyświetlone są następujące informacje o wydarzeniu:
  + \* Nazwa zajęć
  + \* Opis zajęć
  + \* Kategoria zajęć
  + \* Ilość wolnych miejsc
  + \* Termin zajęć
  + \* Prowadzący
  + \* Grupa zajęć (wyświetlanie aktywne, gdy zdefiniowana)
* W oknie można:
  + podać kod rezerwacji
  + Zapisać się na zajęcia
  + Zapisać się do całej grupy zajęć (o ile jest zdefiniowana)

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/oYr5Arx

Zadanie: Jako użytkownik WWW chce założyć nowe konto

**NUMER ZADANIA**

ID-3

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Użytkownik WWW:
* Na stronie głównej może kliknąć przycisk „Załóż konto”
* Kliknięcie przycisku powoduje odesłanie do widoku zakładania nowego konta (mockup)
* Po założeniu konta użytkownik przekierowany jest do widoków onboardingu
* Przy zakładaniu konta użytkownik musi podać dane:
  + E-mail
  + Imię
  + Nazwisko
  + Hasło (maskowane)
  + Datę urodzenia
  + Płeć
* Użytkownik może podać opcjonalnie telefon (pole posiada dopisek o ułatwieniu kontaktu)
* Hasło oraz dane sensytywne są przesyłane pomiędzy frontendem, a backendem w postaci zaszyfrowanej.

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/DPbYmb4

Zadanie: Jako beneficjent chce widzieć moje statystyki

**NUMER ZADANIA**

ID-30

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Kalendarz

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W widoku zawarty jest:
  + Udział w zajęciach i badaniach: zakończone zajęcia wyświetlane są w tabeli, kolumny tabeli to: Wykłady, Warsztaty, Badania
  + Realizacja bloków tematycznych: Tabela wyświetla listę bloków tematycznych wraz z informacją o realizacji (np. 7 z 10 zajęć)

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/GmbxEbY

Zadanie: Jako beneficjent chce wersję anglojęzyczną

**NUMER ZADANIA**

ID-31

**FAZA PROJEKTU**

P-1

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako beneficjent chce widzieć FAQ

**NUMER ZADANIA**

ID-32

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Beneficjent może przeglądać FAQ, które pochodzi z edytora

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/agvervv

Zadanie: Jako beneficjent chce natywne widoki mobilne stron

**NUMER ZADANIA**

ID-33

**FAZA PROJEKTU**

P-1

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako beneficjent chce zapisać się do listy rezerwowej

**NUMER ZADANIA**

ID-34

**FAZA PROJEKTU**

P-1

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako pracownik chce zakładać konta badaczy i pracowników

**NUMER ZADANIA**

ID-35

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Zarządzanie użytkownikami

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Badacz nie ma dostępu do widoku
* Pracownik może edytować istniejące konto
* Pracownik może założyć nowe konto
* Pracownik podaje następujące dane w widokach:
  + Adres e-mail
  + Imię
  + Nazwisko
  + Stanowisko
  + Opis Badacza / Pracownika (wiele linii)
  + Wgrywa zdjęcie profilowe
  + Datę urodzenia
  + Płeć
  + Czy konto jest widoczne na stronie głównej
  + Czy Badacz / Pracownik został zaznajomiony z regulaminem
* Pracownik definiuje następujące uprawnienia:
  + Dodawanie wydarzeń do kalendarza (czy może dodać: Zajęcia, Grupy zajęć, Diagnostykę)
  + Możliwość dodawania wyników dla poszczególnych typów badań
* Badacz / Pracownik, w zależności od ustawienia może być widoczny na stronie głównej
* Po edycji/dodaniu nowego konta wyświetlone zostaje okno modalne z potwierdzeniem operacji

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/PGJMYJ8

Zadanie: Jako pracownik chce wgląd do statystyk (ocen) zajęć wielu badaczy

**NUMER ZADANIA**

ID-36

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

System oceniania

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Pracownik może przeglądać sumaryczne statystyki wybranych badaczy
* Badacz ma wgląd do swoich statystyk
* W widoku wyświetlona jest informacja o:
  + Sumarycznej ilości zajęć
  + Sumarycznej ilości zajęć odwołanych
  + Sumaryczna Ilość dodanych artykułów
  + Średnia ocena artykułów

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/L0j1Rj3

Zadanie: Jako badacz chce wgląd do ocen artykułów

**NUMER ZADANIA**

ID-37

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

System oceniania

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Pracownik i badacz może przeglądać sumaryczne statystyki wszystkich artykułów
* W widoku wyświetlona są informacje:
  + Mediana oceny
  + Wszystkie wpisy tekstowe
  + Poszczególne oceny przypisane do wpisu

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/Omq3Qy2

Zadanie: Jako pracownik chce statystyki zajęć

**NUMER ZADANIA**

ID-39

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

System oceniania

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Pracownik może przeglądać tabelę zawierającą statystyki wszystkich zajęć
* Badacz ma wgląd do statystyk swoich zajęć
* W tabeli wyświetlane są następujące informacje o zajęciach:
  + Data
  + Nazwa
  + Ocena
  + Opis
  + Nazwisko badacze (tylko dla pracownika)
  + Liczba uczestników
  + Stopień wypełnienia (liczony jako ułamek Liczby uczestników do dostępnej liczby miejsc do zapisów)
* Zawartość tabeli może być eksportowana do XLS (ID-46)

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/254l84A

Zadanie: Jako pracownik chce zdefiniować nazwy wyników badań

**NUMER ZADANIA**

ID-4

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Obsługa wyników badań

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W widoku konfiguracji badań pracownik:
  + Wybiera badanie z obszaru badań.
  + Wpisuje nazwę wyniku badania.
  + Wpisuje lokalizację w pliku xls.
  + Wpisuje parser metryki.
  + Wgrywa plik xls, który jest sprawdzany przez aplikację oraz zwracana jest odnaleziona wartość. Informacje o zwróconej wartości jest pokazana w oknie modalnym. Jeżeli została zwrócona zła wartość - pracownik poprawia lokalizację. Jeżeli została zwrócona poprawna wartość, pracownik zapisuje konfigurację badania.

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/Qbv8Kwb

Zadanie: Jako badacz chce edytować FAQ

**NUMER ZADANIA**

ID-40

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W trakcie edycji FAQ pracownik korzysta z wizualnego edytora (ID-55)
* Badacz nie ma dostępu do edycji FAQ

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/ygbMKba

Zadanie: Jako badacz chce edytować kategorie

**NUMER ZADANIA**

ID-41

**FAZA PROJEKTU**

P-1

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako beneficjent i badacz chce przypomnienie o wydarzeniu

**NUMER ZADANIA**

ID-42

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Kalendarz

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Dzień przed wydarzeniem badacz dostaje powiadomienie
* Dzień przed wydarzeniem beneficjent dostaje powiadomienie
* Powiadomienie jest wyświetlane w formie okna modalnego po zalogowaniu
* Powiadomienie jest wysyłane na adres e-mail

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/1Kvlgvn

Zadanie: Jako badacz chce wybrać obszar i wgrać wyniki badań

**NUMER ZADANIA**

ID-43

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Obsługa wyników badań

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W widoku badacz:
  + Wybiera beneficjenta,
  + Wybiera obszar badań (badania z obszaru po wyborze zostają zaktualizowane)
  + Wybiera badanie z obszaru
  + Wgrywa dodatkowe pliki (wgrane pliki są dostępne, do pobrania, w tabeli z wynikami beneficjentów ID-12)
* Badacz może wgrać pliki typu xls/xlsx, które są parsowane zgodnie ze zdefiniowaną mapą lokalizacji wartości wyników.
* Badacz może dodać flagi opisane w ID-6

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/v8qMpJ1

Zadanie: Jako pracownik chce usunąć konto

**NUMER ZADANIA**

ID-44

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Zarządzanie użytkownikami

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Tylko pracownik może usunąć konto
* Przed usunięciem konta, okno modalne pyta o potwierdzenie akcji
* Po usunięciu konta okno modalne wyświetla informację o usunięciu konta
* Wszystkie dane związane z kontem zostają usunięte wraz z kontem

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/bg4Gj4j

Zadanie: Jako badacz chce wgląd do opisu badań

**NUMER ZADANIA**

ID-45

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Obsługa wyników badań

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Badacz w widoku ma dostęp do wszystkich wyników dodanych przez siebie
* Pracownik w widoku ma dostęp do wszystkich wyników
* Badacz może zobaczyć szczegóły wyników badań w oknie modalnym po kliknięciu na liście
* Badacz ma wgląd do ustawionych flag przez badacza

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/Vrm8ymA

Zadanie: Jako badacz chce eksportować tabelę do xls

**NUMER ZADANIA**

ID-46

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Obsługa wyników badań

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Tabela może zostać pobrana w formacie XLS po kliknięciu przycisku “Eksportuj do XLS”

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako badacz chce wysłać wiadomość do osób z zajęć

**NUMER ZADANIA**

ID-47

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Komunikator

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W oknie edycji wydarzenia z kalendarza, badacz może kliknąć przycisk “Wyślij wiadomość”, po kliknięciu otwiera się widok konwersacji, z przekazaną listą beneficjentów, do których skierowana jest wiadomość

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako badacz chce wysłać wiadomość do innego badacza

**NUMER ZADANIA**

ID-48

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Komunikator

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Badacz może rozpocząć nową konwersację i wybrać użytkowników z listy odbiorców
* Badacz może wysłać wiadomość do wybranych odbiorców
* Badacz widzi listę konwersacji, po kliknięciu pola ekran z konwersacją pokazuje ostatnie wiadomości z wybranego wątku

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/YGA8gAm

Zadanie: Jako badacz chce dodać grupę zajęć

**NUMER ZADANIA**

ID-49

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Kalendarz

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W trakcie dodawania zajęć badacz może:
  + Dodać nazwę grupy
  + Dodać opis grupy
  + Wybrać zajęcia wchodzące w skład grupy

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/ZO0j8yv

Zadanie: Jako pracownik chce widzieć konta pracowników i badaczy

**NUMER ZADANIA**

ID-5

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Zarządzanie użytkownikami

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W widoku pracownik może:
  + Przejść do formularza dodającego nowe konto
  + Wyświetlić wszystkie konta użytkowników portalu
  + Sortować po każdej z kolumn
  + Szukać i wybrać specyficzne wartości
* Tabela zawiera paginację
* Kolumny tabeli:
  + Imię i nazwisko,
  + Stanowisko,
  + E-mail
  + Ostatnia aktywność
  + Opis badacza/pracownika

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/9PA0rAz

Zadanie: Jako badacz chce widzieć zakładkę kalendarza

**NUMER ZADANIA**

ID-50

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Pracownik może dodać zajęcia, diagnostykę i grupy zajęć
* Badacz może dodać zajęcia, diagnostykę i grupy zajęć, w zależności od konfiguracji jego konta
* Kalendarz wyświetla domyślnie widok miesiąca
* Kalendarz wspiera wyświetlanie wydarzeń na widoku miesiąca i tygodnia
* Wydarzenia są oznaczone przekreśleniem jeżeli nie posiadają wolnych miejsc
* Wydarzenia są oznaczone kolorem, który symbolizuje kategorię
* Wydarzenia dostępne w tym miesiącu są wyświetlone poniżej kalendarza
* Kliknięcie wydarzenia (w kalendarzu i w liście) wyświetla okno modalne z edycją wydarzenia, z możliwością anulowania zajęć
* Anulowanie zajęć wysyła wiadomość do wszystkich zapisanych uczestników
* Wydarzenia wymagane do zamknięcia grupy tematycznej są wyświetlone obok wydarzeń z miesiąca

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/wLpMVpq/play

https://sketch.cloud/s/DnvRW/Kvbwobg

https://sketch.cloud/s/DnvRW/zxp3wGl

Zadanie: Jako infrastruktura muszę mapować nazwy wyników badań

**NUMER ZADANIA**

ID-51

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Obsługa wyników badań

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Nowe type metryk są przypisane do profili beneficjenta, po dodaniu nowego typu badań przez pracownika
* Metryki mogą zostać wyświetlone w tablicy z wynikami beneficjentów

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako infrastruktura muszę zbierać zainteresowania i metryki beneficjenta

**NUMER ZADANIA**

ID-52

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Obsługa wyników badań

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie periodycznego mapowania (co 24h) pomiędzy kategoriami przypisanymi do zajęć beneficjenta a, jego zainteresowaniami.

Obliczanie metryk beneficjenta

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Wpis beneficjenta w Bazie danych jest zaktualizowany o zainteresowania,
* zainteresowania są liczone na podstawie kategorii przypisanych do zajęć, w których uczestniczy beneficjent
* Metryki aktywności beneficjenta są obliczane i dostępne w tabeli z wynikami beneficjenta dla Pracownika i Badacza
  + Sumaryczny udział w zajęciach
  + Sumaryczny udział w zajęciach należących do poszczególnych kategorii
  + Sumaryczna aktywność na stronie
  + Sumaryczna aktywność na stronach należących do poszczególnych kategorii
* Wszystkie metryki aktywności są dostępne dla dwóch okresów czasu:
  + sumaryczny
  + ostatni miesiąc

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako infrastruktura muszę obliczać dane (BMI, etc) beneficjenta

**NUMER ZADANIA**

ID-53

**FAZA PROJEKTU**

P-1

**EPIC ZADANIA**

Obsługa wyników badań

**OPIS ZADANIA**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako infrastruktura muszę wspierać wyświetlanie treści z edytora

**NUMER ZADANIA**

ID-54

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Zapisana treść, pochodząca z edytora graficznego może zostać wyświetlona w wybranej części strony
* Style są zachowane
* Grafika jest wyświetlona
* Jeżeli treść jest wyświetlona na stronie bez logowania, dostęp do grafik i treści ma każdy użytkownik WWW (artykuły są publicznie dostępne).
* Jeżeli treść jest wyświetlana po zalogowaniu, dostęp do grafik i treści ma tylko użytkownik zalogowany

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako infrastruktura muszę wspierać graficzny edytor tekstowy

**NUMER ZADANIA**

ID-55

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Edytor wspiera następującą funkcjonalność:
* Wybór pomiędzy stylem tekstu:
  + Nagłówki h1, do h3
  + Lista wypunktowana
  + Lista numerowana
  + Zwykły tekst
* Edytor pozwala na dołączenie grafiki w formacie: png, jpeg

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako użytkownik WWW muszę zobaczyć informację o przetwarzaniu

**NUMER ZADANIA**

ID-56

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Strona główna

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Osoba odwiedzająca pierwszy raz stronę WWW widzi okno modalne z informacją o przetwarzaniu danych
* Domyślnie grypy przetwarzania danych są wyłączone
* Po zamknięciu okna bez zapisania, przetwarzanie jest wyłączone
* Po zamknięciu okna z zapisaniem ustawień, preferencje przetwarzania są zastosowane na stronach bez logowania

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/4aGWMbD

Zadanie: Jako użytkownik WWW chce zobaczyć stronę projektu

**NUMER ZADANIA**

ID-57

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Strona główna

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Strona główna jest przygotowana zgodnie z widokami
* Strona zawiera film, odtwarzanie startuje automatycznie, bez dźwięku
* Dźwięk w filmie można włączyć
* Sekcja aktualności zawiera najnowsze wpisy projektu, wpisy można przewijać prawo, lewo za pomocą przycisków
* Sekcja artykuły zawiera kafle z odnośnikami do podstrony artykułów
* Kliknięcie kafla powoduje aktualizację filtrowania w podstronę z artykułami
* Sekcja kontaktu, pozwala na wysłanie e-maila, na podany adres kontaktowy
* Sekcja kontaktu zawiera dwie mapy, domyślna pokazuje lokalizację na mapie Katowic
* Domyślna mapa pozwala na oddalanie, przybliżanie, przewijanie
* Domyślna mapa wyświetla marker z lokalizacją biura
* Domyślna mapa po najechaniu myszką,, wyświetla jest statyczna mapa wnętrza biura (kampusu)

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/eKODZqP

Zadanie: Jako użytkownik WWW chce mieć dostęp do artykułów

**NUMER ZADANIA**

ID-58

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Strona główna

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W widoku, artykuły można sortować po:
  + najnowszych‚
  + najwyżej ocenianych,
  + najpopularniejszych (najczęściej otwierane).
* W widoku, artykuły można wyszukiwać po tytule i treści.
* Beneficjent po zalogowaniu ma dostęp przez nagłówek do widoku baza wiedzy
* Beneficjent może dokonać oceny artykułu

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/JnbKkbM

https://sketch.cloud/s/DnvRW/v8qMpq1

Zadanie: Jako użytkownik WWW chce widzieć aktualności projektu

**NUMER ZADANIA**

ID-59

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Strona główna

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W widoku dostępna jest lista artykułów, sortowana po dacie dodania
* W widoku wpis artykułu aktualności wyświetla pierwszą grafikę, obciętą treść aktualności, datę wpisu
* Widoki Aktualności są dostępne w widokach zalogowanego beneficjenta

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/OmZ8VZ8

https://sketch.cloud/s/DnvRW/Axb1ebz

https://sketch.cloud/s/DnvRW/zxp3wpl

https://sketch.cloud/s/DnvRW/ZO0j80v

Zadanie: Jako badacz chce dodać flagę do specyficznych wyników

**NUMER ZADANIA**

ID-6

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Obsługa wyników badań

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W trakcie dodawania wyników badań badacz może:
  + Dodać flagę (checkbox):
    - „Wynik wątpliwy”
    - „Wynik nieprawidłowy”
  + Dla każdej flagi można dodać osobno komentarz tekstowy

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/Vrm8ymA

Zadanie: Jako użytkownik WWW chce widzieć zalecenia - drzewo decyzyjne

**NUMER ZADANIA**

ID-60

**FAZA PROJEKTU**

P-1

**EPIC ZADANIA**

Strona główna

**OPIS ZADANIA**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

Do ustalenia po fazie/w trakcie fazy MVP

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako badacz chce dodać nowy wpis do aktualności

**NUMER ZADANIA**

ID-61

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W trakcie dodawania treści, badacz:
  + Korzysta z wizualnego edytora (ID-55)
  + Musi zaakceptować oświadczenie dotyczące posiadania praw autorskich do materiału

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/52OR5Od

https://sketch.cloud/s/DnvRW/jg0QGOb

Zadanie: Jako badacz chce przeglądać i dodawać projekty badawcze

**NUMER ZADANIA**

ID-62

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Okno modalne pozwalające na edycję projektów badawczych
* Okno modalne pozwalające na dodawanie projektów badawczych
* Okno modalne pozwalające na wyświetlanie pełnej informacji o projektach badawczych
* Pracownik może edytować wszystkie projekty badawcze
* Badacz może dodawać projekty badawcze
* Badacz może edytować dodane przez siebie projekty badawcze

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/PG2rQWj

Zadanie: Jako beneficjent chce wprowadzenie do UI (onboarding)

**NUMER ZADANIA**

ID-7

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Główne widoki użytkowników

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W graficznym wdrożeniu beneficjent:
  + Widzi screeny kluczowej funkcjonalności projektu z zaznaczonymi najczęściej używanymi funkcjonalnościami,
  + W fazie P-1: Zostaje poinformowany o edycji profilu, gdzie może uzupełnić swoje dane, w celu obliczenia BMI

**SZKICE WIDOKÓW**

Zadanie: Jako Użytkownik WWW chce widzieć wpisy w strefie beneficjenta

**NUMER ZADANIA**

ID-8

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Strona główna

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* Zawartość widoku Badania naukowe jest przygotowana przez pracownika przy użyciu edytora (ID-55)
* Zawartość widoku Diagnostyka zdrowia jest przygotowana przez pracownika przy użyciu edytora (ID-55)
* Zawartość widoku Wykłady i prelekcje jest przygotowana przez pracownika przy użyciu edytora (ID-55)

**SZKICE WIDOKÓW**

https://sketch.cloud/s/DnvRW/dlGmzqL

https://sketch.cloud/s/DnvRW/zxp3wOM

https://sketch.cloud/s/DnvRW/ZO0j853

Zadanie: Jako badacz chce dodać zajęcia

**NUMER ZADANIA**

ID-9

**FAZA PROJEKTU**

MVP

**EPIC ZADANIA**

Kalendarz

**OPIS ZADANIA**

Przygotowanie frontendu i backendu zgodnie z przedstawionymi kryteriami akceptacji oraz szkicami widoków.

**KRYTERIA AKCEPTACJI**

* Udokumentowanie kontraktu pomiędzy frontendem i backendem.
* Przygotowanie frontendu widoku zgodnie z przekazanymi mockupami.
* Przygotowanie backendu aplikacji zgodnie z wymaganiami kontraktu i frontendu.
* W trakcie dodawania zajęć badacz może:
  + Ustalić datę oraz czas rozpoczęcia zajęć
  + Ustawić czas trwania zajęć
  + Dodać nazwę zajęć
  + Dodać opis zajęć
  + Ustawić czy zajęcia występują raz, czy są cykliczne
  + W przypadku cyklicznych zajęć badacz może ustawić:
    - Zajęcia co tydzień,
    - Zajęcia co dwa tygodnie,
  + Czas do kiedy zajęcia się powtarzają
  + Zapisać ilość miejsc dostępnych w zajęciach
  + Wybrać wiele/żadną ze zdefiniowanych kategorii
  + Dodać typ zajęć:
    - Wykład
    - Warsztaty
* Po dodaniu zajęć wyświetlane jest okno modalne z potwierdzeniem dodania zajęć oraz z linkiem do okna modalnego wyświetlającego szczegóły zajęć

**SZKICE WIDOKÓW**

<https://sketch.cloud/s/DnvRW/rbY5kYA>